聊城市土地利用总体规划（2006-2020年）

调整完善方案

聊城市人民政府

二〇一七年七月

目录

前言	1

第一章规划调整完善背景	3

一、区域概况	3

二、土地利用现状	3

三、现行规划实施情况	5

四、建设用地适宜性评价	13

五、生态环境影响评价	14

六、资源环境承载力分析评价	14

七、调整完善的必要性	14

八、机遇与挑战	14

第二章规划调整完善总则	14

一、指导思想	14

二、规划原则	14

三、规划依据	14

四、规划期限与范围	14

五、规划调整完善任务和目标	14

第三章规划目标与控制指标调整	14

一、发展总体目标	14

二、土地利用战略目标	14

三、主要控制指标分解情况	14

四、规划控制指标调整	14

第四章规划空间管控优化	14

一、土地利用总体格局	14

二、生态空间布局优化和生态保护红线划定	14

三、农业生产空间优化和永久基本农田划定	14

四、建设用地布局优化和城市开发边界划定	14

第五章土地利用结构调整与布局优化	14

一、结构调整与布局优化原则	14

二、土地利用结构调整	14

三、土地利用布局优化	14

第六章重点项目和重大工程布局调整	14

一、重点交通工程项目	14

二、水利建设项目	14

三、能源及电力建设项目	14

四、环保建设项目	14

五、其他重点建设项目	14

第七章土地利用功能分区和建设用地空间管制分区调整	14

一、土地利用功能分区	14

二、建设用地空间管制分区调整	14

第八章土地综合整治	14

一、土地整治规划总体目标	14

二、土地综合整治安排	14

三、土地整治挖潜安排	14

第九章中心城区土地利用规划调整	14

一、中心城区土地利用现状	14

二、中心城区规划调整方向	14

三、中心城区土地利用结构调整	14

四、中心城区用地空间管制	14

五、县级中心城区调整情况	14

第十章规划实施与管理	14

一、建立行政保障措施	14

二、完善规划实施保障措施	14

三、加强实施监管与基础建设	14

附表：	14

支持性文件：	14

附图：	14

# 前言

土地利用总体规划是实行最严格土地管理制度的纲领性文件。《聊城市土地利用总体规划（2006-2020年）》（以下简称《规划》）于2009年12月经山东省人民政府批复实施以来，聊城市人民政府制定和实施了一系列加强规划实施和管理的措施，在控制和引导合理开发利用土地资源、切实保护耕地，特别是在耕地和基本农田保护等方面发挥了重要作用。

十八大以来，国家对新型城镇化、耕地保护、生态文明建设、土地利用方式转变方面等方面提出了一系列新要求。聊城市作为冀鲁豫三省交界综合交通枢纽城市、未来经济社会发展的新高地，现行规划与聊城市经济社会发展的定位、发展需求之间出现了一些不协调、不适应情况，迫切需要调整完善。

为提高规划的现势性、科学性和可操作性，根据《中华人民共和国土地管理法》、《山东省实施<中华人民共和国土地管理法>办法》等法律、法规，以及《山东省国土资源厅山东省农业厅关于印发<山东省永久基本农田划定工作方案的通知》（鲁国土资发〔2016〕2号）和《山东省国土资源厅关于土地利用总体规划主要指标调整的通知》（省国土资发〔2016〕10号）等法律法规、土地利用相关政策和技术标准，依据聊城市土地利用总体规划中期评估和2014年第二次土地调查变更成果，编制本规划调整完善方案。

本规划方案以《聊城市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》为指引，与《聊城市城市总体规划（2014-2030年）》等相关规划进行了协调衔接，重点对聊城市“十三五”期间区域发展与重大项目用地进行了调整完善，划定了永久基本农田红线、生态保护红线以及城市开发边界，是规划期内引导聊城市土地节约集约利用，落实土地宏观调控和土地用途管制、规划城乡建设和各项建设，依法保障聊城市经济社会健康、持续发展的的重要依据，

本次土地利用总体规划调整完善采用2014年现状数据，规划调整完善的目标年为2020年，规划范围包括聊城市行政区内的全部土地，面积为871835.70公顷。

# 第一章规划调整完善背景

## 一、区域概况

聊城市是位于中国山东省西部的一个地级市，临河南、河北，位于华东、华中、华北三大区域交界处，位于北纬35°47′~37°02′和东经115°16′~116°32′之间，南北直距138公里，东西直距114公里，总面积8718平方公里。下辖冠县、莘县、阳谷县、东阿县、茌平县、高唐县、东昌府区，代管省辖市临清市，下辖126个乡、镇、街道，6516个村委会。2014年聊城总人口593.57万人，完成地区生产总值2516亿元，增长9.4%，高于全省0.7个百分点。地方一般公共预算收入156.2亿元，增长15.2%，高于全省5个百分点，增幅居全省第2位。全市财政总收入突破400亿元，达到446.6亿元。聊城属于温带季风气候区，具有显著的季节变化和季风气候特征，属半干旱大陆性气候。聊城市历史文化悠久，是国家历史文化名城，中国优秀旅游城市，中国温泉之城，双拥模范城，国家环保模范城。

## 二、土地利用现状

根据2014年土地利用变更调查数据，全市土地总面积为871835.70公顷，其中农用地面积为704438.95公顷，占土地总面积80.80%；建设用地面积为155451.38公顷，占土地总面积的17.83%；其他土地11945.37公顷，占土地总面积的1.37%。

表1 聊城市2014年土地利用变更面积表     单位：公顷

| 地类 |  |  |  |  | 2014年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 面积 | 比重（%） |
| 土地总面积 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 农 用 地 |  | 耕地 |  |  | 572181.29 | 65.63 |
|  |  | 园地 |  |  | 10310.80 | 1.18 |
|  |  | 林地 |  |  | 55658.67 | 6.38 |
|  |  | 牧草地 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 其他农用地 |  |  | 66288.19 | 7.60 |
|  |  | 农用地合计 |  |  |  | 80.80 |
| 建 设 用 地 | 城 乡 建 设 用 地 | 城镇用地 |  |  | 28223.70 | 3.24 |
|  |  | 农村居民点 |  |  | 106479.60 | 12.21 |
|  |  | 采矿用地 |  |  | 4744.90 | 0.54 |
|  |  | 其他独立建设用地 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 小计 |  |  |  | 15.99 |
|  | 交 通 水 利 建 设 用 地 | 交 通 用 地 | 铁路用地 |  | 1117.75 | 0.13 |
|  |  |  | 公路用地 |  | 9803.55 | 1.12 |
|  |  |  | 民用机场用地 |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 港口码头用地 |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 管道运输用地 |  | 15.88 | 0.00 |
|  |  |  | 小计 |  |  | 1.25 |
|  |  | 水 利 设 施 | 水库水面 |  | 430.28 | 0.05 |
|  |  |  | 水工建筑用地 |  | 4080.01 | 0.47 |
|  |  |  | 小计 |  |  | 0.52 |
|  | 其 他 建 设 用 地 | 风景名胜设施用地 |  |  | 555.71 | 0.06 |
|  |  | 特殊用地 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 盐田 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 小计 |  |  |  | 0.06 |
|  | 建设用地合计 |  |  |  |  | 17.83 |
| 其 他 土 地 |  |  |  | 水域 | 8895.19 | 1.02 |
|  |  |  |  | 自然保留地 | 3050.18 | 0.35 |
|  |  |  |  | 其他土地合计 |  | 1.37 |

## 三、现行规划实施情况

### （一）现行规划主要控制指标

《聊城市土地利用总体规划（2006-2020年）》（以下简称现行规划）以2005年为基期，2020年为规划目标年。规划文本于2009年10月经省国土资源厅审查通过，同年12月形成规划成果，经聊城市政府报请省政府审议通过并以鲁政发〔2009〕315号文件批准实施。

1、总量指标

我市规划主要控制指标为：耕地保有量565190.97公顷，基本农田保护面积497585.97公顷，园地面积20829.44公顷，林地面积47172.51公顷，建设用地总规模155969.72公顷，其中城乡建设用地规模140332.37公顷，城镇工矿用地规模47649.75公顷，交通水利及其他用地规模15637.42公顷。见附表1。

2、增量指标

新增建设用地规模11911公顷，新增建设占用农用地面积10382.02公顷，新增建设占用耕地面积10059.99公顷，整理复垦开发补充耕地规模10060.01公顷。见附表1。

3、效率指标

人均城镇工矿用地140平方米，农村建设用地整治挖潜（挂钩）指标7440.72公顷。见附表1。

### （二）规划实施情况

1、耕地保有量

（1）规划控制指标

规划到2020年，全市耕地保有量达到565190.97公顷。

（2）实施情况

规划实施期间，全市大力推进土地整治补充耕地，实现了耕地占补平衡。2014年全市耕地面积为572181.29公顷，比规划2020年全市耕地保有量指标任务相比多6990.32公顷，耕地保护完成率达101.24%。进一步强化耕地质量管护和生态保护，使耕地质量有所提高，土地生态环境有所改善，全面完成了耕地保护任务。

2、基本农田保护任务

（1）规划控制指标

规划到2020年，全市基本农田保护任务497585.97公顷。

（2）实施情况

规划实施期间，我市加大基本农田保护和管理力度，基本农田保护任务全部落实到地块，并建立了基本农田保护标志牌；大力开展高标准农田建设，提升了基本农田质量。2014年全市基本农田保护面积为497616.90公顷，比上级下达基本农田保护任务多保护30.93公顷。超额完成基本农田保护任务。

3、建设用地总规模、城乡建设用地规模和城镇工矿用地规模

（1）规划控制指标

规划到2020年，全市建设用地总规模不突破155969.72公顷，城乡建设用地规模不突破140332.37公顷,城镇工矿用地规模不突破47649.75公顷。

（2）实施情况

规划实施期间，我市严格控制建设用地规模，建设用地和城乡建设用地规模和城镇工矿用地均未突破规划控制指标。2014年，全市建设用地总规模155451.38公顷，比规划2020年指标少518.34公顷；2014年，全市城乡建设用地规模达到139448.20公顷，比规划2020年指标少884.18公顷；2014年，全市城镇工矿用地规模为32968.60公顷，比规划2020年指标少14681.15公顷。

4、交通水利及其他建设用地

（1）规划控制指标

规划到2020年，全市交通水利及其他建设用地规模为15637.42公顷。

（2）实施情况

规划实施期间，我市通过基础设施建设和完善，保障了邯济铁路扩能改造、京九铁路聊城站站房改造工程、高邢高速、德商高速聊城至范县段、济聊一级公路建成通车；徒骇河城区段防洪综合治理工程，南水北调东线一期工程聊城段实现通水等交通水利建设项目。2014年全市交通水利及其他建设用地16003.18公顷，超出规划期末交通水利及其他建设用地规模365.76公顷。

5、新增建设用地指标

（1）规划控制指标

规划到2020年，全市新增建设用地规模控制在11911.00公顷

（2）实施情况

通过对全市2006-2014年审批新增建设用地统计发现新增建设用地增长速度较快，全市新增建设用地面积达到8676.58公顷，与上级下达的新增建设用地规模11911.00公顷相比，剩余3234.42公顷。规划实施期间正是聊城市经济社会高速发展阶段，对新增建设用地需求较大，同时建设用地有效供应也有力推动了全市经济发展。

6、新增建设占用农用地、耕地指标

（1）规划控制指标

规划到2020年，全市新增建设占用农用地规模控制在10382.02公顷，新增建设占用耕地规模控制在10059.99公顷。

（2）实施情况

截止到2014年，全市新增建设占用农用地8676.47公顷，较规划目标年少1705.55公顷；新增建设占用耕地7047.06公顷，较规划目标年少3012.93公顷。

7、土地整理复垦开发补充耕地

（1）规划控制指标

规划到2020年，全市通过土地整理复垦开发补充耕地10060.01公顷。

（2）实施情况

规划实施期间，全市各县（市、区）土地整治工作有序开展，但依然不能满足规划期间建设占用耕地，不能达到占补平衡。2006-2014年全市通过整理复垦开发补充耕地3713.05公顷，比上级下达2020年规划指标10060.01公顷少补充耕地6346.96公顷，距离规划指标还有一定差距，在十三五期间需加强土地整治力度。

8、人均城镇工矿用地指标

（1）规划控制指标

规划到2020年，全市人均城镇工矿用地面积分别控制在140平方米以内。

（2）实施情况

2014年总人口593.57万人，城镇化率37%，城镇人口219.62万人，城镇工矿规模32968.60公顷，人均城镇工矿用地面积150平方米，距离规划确定的城镇工矿用地集约利用水平还有一定差距，主要是随着聊城市经济社会的快速发展，城市建设需要占用大量土地，同时农村居民点腾退进展缓慢，且自2006年规划实施以来全市人口增长速度低于城乡建设用地扩张的速度，故人均城乡建设用地呈现粗放利用态势，未来用地效率有待进一步提高，土地节约集约利用水平有待加强。

9、农村建设用地整治挖潜规模

（1）规划控制指标

规划到2020年，全市力争实现农村建设用地整治挖潜7740.72公顷。

（2）实施情况

规划实施期间，山东省人民政府批准城乡建设用地增减挂钩项目69个，周转指标规模3113.07公顷，安置区占农用地面积598.80公顷，节余建新区指标2514.27公顷；综合整治项目区4个，周转指标规模1547.67公顷，安置区占农用地面积591.20公顷，节余建新区指标956.47公顷。截至2014年底，共完成复垦农用地1345.07公顷、复垦耕地1342.07公顷，安置区占农用地面积177.33公顷，节余建新区指标1164.74公顷。

通过城乡建设用地增减挂钩实施有效地提高了土地集约利用水平，缓解了建设用地供需矛盾。但是因为城乡增减挂钩涉及资金额度较大，利益群体较多，项目实施时间较长等客观困难，总体进度相对缓慢。

### （三）规划实施成效

1、促进了耕地和基本农田保护

规划实施期间，我市认真贯彻执行“十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地”的基本国策，落实了最严格的耕地保护制度，建立健全了一整套耕地保护监督检查、动态监测和考核制度，将耕地保有量和基本农田保护任务纳入对各县（市、区）政府的目标管理考核内容。在日常土地管理工作中，坚持各类建设项目尽量不占或少占耕地，不占基本农田。确实无法避让耕地的，按照先补后占、占补平衡的要求，落实补充耕地。通过高标准农田和整理开发复垦项目的实施，耕地质量提高较为明显，确保了粮食安全。

2、保障了经济社会发展用地，促进了建设用地的节约集约利用

规划实施期间，我市保障经济发展用地，集约高效建设中心城区，引导乡镇合理发展，加强对土地利用方向、结构和布局的控制。引导工业向园区集中、农村向城镇、社区和中心村集中，促进土地节约集约利用，提高建设用地容积率和经济产出率。为严格控制非农建设用地，我市严格实行土地用途管制，严格节约集约用地。一是严格按照土地利用总体规划确定的用途报征土地；二是严格执行新增建设用地年度计划；三是强化供地管理工作由过去的需求引导供给转变为供给引导需求，要求新建工业企业必须进入园区。对不符合国家产业政策、禁止供地的项目，一律不批准用地。

3、强化土地利用规划管理，促进了依法行政能力和服务水平不断提高

规划实施期间，我市积极稳妥地推进制度创新，建立了土地市场体系，土地供应结构更趋优化。根据国家有关法律、法规，并结合聊城市实际，建立了一套行之有效的国土管理政策措施和制度，促进了依法行政能力和服务水平不断提高。

### （四）规划实施存在问题

土地利用总体规划在科学发展观的指导下，经过不断地修改和完善，已取得较好的成果，但由于各种因素的影响，规划的实施仍存在一定的问题。

1、耕地保护压力仍然较大

规划实施期间，我市经济一直保持中高速发展，建设用地增速不断加快，占用耕地不可避免，然而后备资源开发难度大，投资强度高，导致规划在实施过程中出现了耕地保护与用地需求相冲突的情况，不仅制约了规划作用的充分发挥，也导致耕地保护难度加大。

2、建设用地供需矛盾日益突出

随着聊城市经济格局的变化，规划在实施过程中显示出弹性不足的特点，尤其是近几年发展起来工业园区用地需求量大、选址不在规划范围内等现象已经成为其发展瓶颈问题，用地空间布局亟待优化，土地节约集约利用水平仍需进一步提高。

3、土地供需矛盾突出，供给能力和社会需求不平衡

2011-2014年，全市共减少耕地569.05公顷，平均每年减少142.26公顷。与此相反，建设用地呈增加趋势。4年中建设用地共增加4290.38公顷，平均每年增加1072.60公顷；其中城乡建设用地共增加2873.20公顷，平均每年增加718.30公顷；交通运输用地共增加1237.47公顷，平均每年增加309.37公顷，包括铁路用地、公路用地、水库水面和水工建筑用地。一方面要保护耕地，另一方面建设用地增加会占用耕地，保红线与保增长矛盾突出。虽然从近期来看，通过严格的用途管制，耕地总量减少的趋势得到一定程度的缓解，但从长期来看，在建设占用、生态退耕等多重因素作用下，保护耕地总量稳定和质量不降低的难度越来越大。

4、土地利用率和垦殖率高，可提升空间接近极限

土地利用率是指已利用土地（农用地与建设用地合计）占土地总面积的比重，是从总体上概括说明土地利用的广度。2011年聊城市土地利用率为高达97.58%，到2014年，山东省土地土地利用率已高达98.63%，远远高于山东省90.86%的平均水平。土地垦殖率是指土地垦殖面积（耕地）占土地总面积的百分比，也称垦殖系数。土地垦殖率反映一定地区种植业的发达程度，同时也反映了种植业在土地利用中的所占的比重。2014年聊城市土地垦殖率为65.63%，高于山东省48.20%的平均水平。

5、规划的引领调控融合作用尚未完全发挥

现行规划着力于与相关规划协调与衔接，由于土地规划与国民经济和社会发展规划、城镇规划、生态保护等相关规划分属不同的领域，规划之间统筹协调的机制不够完善，土地规划对各业的统筹能力偏弱，导致土地利用总体规划与各相关规划的协调与衔接程度不够，未能发挥统筹调控作用。

## 四、建设用地适宜性评价

1、建设适宜性单因子评价

按土地资源、地质环境、生态环境等资源环境要素，分析耕地、生态红线区、地形坡度、地壳稳定性、突发性地质灾害、采空塌陷等因素对土地开发建设的影响，并根据影响程度对各要素进行评价分级。

建设开发限制因素分为两类：强限制性因子和较强限制性因子。强限制性因子包括：永久基本农田、采空塌陷区、行洪通道。较强限制性因子包括：优质耕地、园地、林地、人工草地、地裂缝、地震活动及地震断裂带、地形坡度、地质灾害易发程度、生态红线等。

相同因素的不同级别对开发建设的影响也不同，如质量等级高的耕地对建设开发的限制性强于质量等级低的耕地，突发地质灾害高易发区对建设开发的影响高于中低易发区。因此，限制要素的单因子评价主要根据建设开发适宜性程度对评价因子进行量化分级。对于强限制性因子，直接予以0或1的赋值；对于较强限制性因子，则采用专家打分法对不同限制等级进行0-100赋值。

表2   建设适宜性评价因子表

| 因子类型 | 因子 | 因子权重 | 分类 | 适宜性分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 强限制因子 | 永久基本农田 | —— | 永久基本农田 | 0 |
|  |  |  | 其他地区 | 1 |
|  | 采空塌陷区 | —— | 严重区 | 0 |
|  |  |  | 非严重区 | 1 |
|  | 行洪通道 | —— | 行洪通道 | 0 |
|  |  |  | 其他 | 1 |
| 较强限制因子 | 地震活跃及地震断裂 | 0.13 | 地震设防区 | 40 |
|  |  |  | 其他 | 100 |
|  | 一般农地 | 0.08 | 高于平均等耕地 | 60 |
|  |  |  | 低于平均等耕地 | 80 |
|  |  |  | 园地、林地、人工草地 | 90 |
|  |  |  | 其他 | 100 |
|  | 坡度 | 0.06 | >20° | 40 |
|  |  |  | 10°-20° | 60 |
|  |  |  | 5°-10° | 80 |
|  |  |  | 0°-5° | 100 |
|  | 地质灾害易发度 | 0.32 | 高易发 | 40 |
|  |  |  | 中易发 | 60 |
|  |  |  | 无地质灾害风险 | 100 |
|  | 生态红线 | 0.41 | I级生态红线区 | 0 |
|  |  |  | II级生态红线区 | 40 |
|  |  |  | 非生态红线区 | 100 |

2、建设开发适宜性综合评价

主要采用限制系数法计算建设开发的综合适宜性分值。计算公式如下：

式中，E为综合适宜性分值；j为强限制性因子编号；k为较强限制性因子编号；为第j个强限制性因子适宜性分值；为第k个较强限制性因子适宜性分值；为第k个较强限制性因子的权重，采用层次分析法确定；m为强限制性因子个数；n为较强限制性因子个数。

根据建设开发适宜性程度，结合所获取数据基于以上方法计算得到的适宜性综合评价分值结果，采用专家打分法对筛选出的评价因子进行量化分级并赋值，测算适宜性评价分值结果，结合聊城市具体情况及专家意见，将建设开发适宜性划分为最适宜、基本适宜、不适宜和特别不适宜四种类型。将建设开发适宜性评价结果中得到的最适宜与基本适宜空间与现状建设用地进行空间关联分析，得到聊城市各县（市、区）建设开发适宜性评价面积，结果见表3。可见，全市不适宜及特别不适宜建设的面积为586137.30公顷，占比约为67.23%。

表3 聊城市建设用地适宜性评价结果表   单位：公顷

| 行政名称 | 行政代码 | 最适宜面积 | 基本适宜面积 | 不适宜面积 | 特别不适宜面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 聊城市 | 371500 | 112169.49 | 173528.96 | 61029.19 | 525108.06 |
| 东昌府区 | 371502 | 17471.44 | 35399.91 | 20720.77 | 71868.01 |
| 阳谷县 | 371521 | 14414.09 | 19720.86 | 4134.5 | 63615.36 |
| 莘县 | 371522 | 21038.12 | 30533.96 | 3311.95 | 85029.27 |
| 茌平县 | 371523 | 7954.89 | 15960.35 | 16307.9 | 61247.93 |
| 东阿县 | 371524 | 7328.31 | 16337.53 | 3388.98 | 46720.58 |
| 冠县 | 371525 | 19072.91 | 19727.83 | 2754.07 | 75702.59 |
| 高唐县 | 371526 | 11910.6 | 21077.18 | 3883.54 | 59012.33 |
| 临清市 | 371581 | 12979.13 | 14771.34 | 6527.49 | 61911.99 |

从评价结果来看，聊城市各县区不适宜建设面积均较大，最大的是莘县和冠县，主要受其自然地理因素更多承担生态保护的功能和粮食安全的功能导致不适宜建设，最小的是东阿县，主要受区域经济结构和产业用地分工影响，大力完善城镇和产业的基础设施，所以面积较小。

## 五、生态环境影响评价

生态保护红线的划定是遏制生态环境退化严峻切实的迫切需要和有效手段。生态红线的划定旨在强制性实施严格的生态保护制度，促进资源与能源的高效利用，生态敏感区域的保护力度，改善生态系统功能和环境质量状况，缓解经济社会开发建设活动对自然生态系统造成的压力和不利影响，力促人口资源环境相均衡、经济社会和生态效益相统一。本次规划调整完善将森林公园及饮用水水源地保护区划为禁止建设区，禁止一切破坏当地生态的生产建设活动。

根据《全国主体功能区规划》、《山东省主体功能区规划》，《山东省主体功能区规划》中将聊城市定位为国家级农产品主产区。依托聊城市现有资源和经济社会条件，结合土地利用现状与特点，通过规划完善，构建具有鲜明地方特色的城乡生态全格局，促进人与自然的和谐发展。

聊城市规划调整完善建设用地局部调整及重点项目的落实，不可涉及生态环境安全控制区及基本农田保护区，不涉及压覆矿产资源、不存在地质灾害、防洪隐患。

## 六、资源环境承载力分析评价

（一）土地资源承载力

1、建设用地压力状态

综合考虑现状建设用地布局匹配度、现状建设用地开发程度及建设开发程度阈值之间的关系，通过偏离度计算确定建设用地压力状态指数。计算公式如下：

D=（P1-P∗（1−CLRI）−T）T

式中，D为建设用地压力状态指数，P为现状建设开发程度，CLRI为现状建设用地布局匹配度，T为基于发展阶段分析测算的建设开发程度阈值。结合区域发展阶段及发展目标，采用德尔菲法，最终确定城市地区、农业地区和生态地区的建设开发程度阈值。

土地资源压力指数越小，即现状建设开发程度与适宜建设开发程度的偏离度越低，表明目前建设开发格局与土地资源条件趋于协调。当D＞0时，建设开发压力大，为超载；当D=0时，建设开发状态为临界；当D＜0时，建设开发压力小，为可载。土地资源压力指数的划分标准可结合各类主体功能区对国土开发强度的管控要求进行差异化设置。

表4聊城市建设用地开发承载状态情况

| 行政名称 | 行政代码 | 资源类型 | 建设用地压力状态指数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东昌府区 | 371502 | 城市地区 | -0.38 |
| 阳谷县 | 371521 | 农业地区 | 0.29 |
| 莘县 | 371522 | 农业地区 | -0.40 |
| 茌平县 | 371523 | 城市地区 | -0.35 |
| 东阿县 | 371524 | 农业地区 | -0.39 |
| 冠县 | 371525 | 农业地区 | 0.33 |
| 高唐县 | 371526 | 农业地区 | -0.38 |
| 临清市 | 371581 | 农业地区 | 0.23 |

- 耕地开发压力状态

采用专家咨询和打分方式确定当地人均耕地生产能力预警阈值。阈值的选择根据德尔菲法确定。具体确定步骤如下：

选择土地规划、土地管理、资源承载力评价等相关领域的专家10人，将本次调研所获取的所有数据资料以及相关文件发送给各专家，通过背靠背的形式进行估计，最后经过反复三轮估计，专家的估计结论为城市地区和农业地区两种资源区的阈值分别设置为300千克/人和500千克/人。

指标的计算。耕地开发压力状态指数的计算公式如下：

式中，A为耕地开发压力状态指数，PC为人均耕地生产能力，Error: Reference source not found为基于专家打分确定的人均耕地生产能力预警阈值，P为耕地开发利用程度。

耕地开发利用承载状态判断。由耕地开发压力状态指数计算结果，并依据A>0可载，A=0临界，A<0超载的判断准则，对山东省137个县（市、区）进行计算及判断。

根据耕地后备资源调查评价、耕地质量等级划分、农地产能测算成果进行资源环境承载力分析评价。2014年，全市耕地总面积572181.29公顷，全市平均质量等别7.94等。按照保护耕地、确保粮食安全的战略要求，考虑未来粮食需求（包括直接的口粮需求和间接的粮食转化需求）、粮食单产水平、粮食自给保障率和粮播比等因素，预测2020年全市耕地面积可保持在563092.40公顷。“十三五”期间，全市通过高标准农田建设，年均建成高标准农田5946.67公顷，耕地生产力将会进一步提高。见表5

表5聊城市耕地开发利用承载状态统计表

| 行政名称 | 行政代码 | 资源类型 | 阈值 | 耕地开发利用程度 | 耕地亩均生产能力 （千克/人） | 耕地开发状态压力指数 | 耕地开发利用承载状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东昌府区 | 371502 | 城市地区 | 300 | 0.99 | 703.59 | 1.14 | 可载 |
| 阳谷县 | 371521 | 农业地区 | 500 | 0.99 | 756.61 | 0.51 | 可载 |
| 莘县 | 371522 | 农业地区 | 500 | 1.00 | 842.61 | 0.68 | 可载 |
| 茌平县 | 371523 | 城市地区 | 300 | 0.99 | 1179.56 | 2.49 | 可载 |
| 东阿县 | 371524 | 农业地区 | 500 | 0.98 | 958.49 | 0.90 | 可载 |
| 冠县 | 371525 | 农业地区 | 500 | 0.99 | 859.02 | 0.71 | 可载 |
| 高唐县 | 371526 | 农业地区 | 500 | 0.99 | 1137.72 | 1.26 | 可载 |
| 临清市 | 371581 | 农业地区 | 500 | 1.00 | 748.36 | 0.50 | 可载 |

- 土地资源承载状态

当各评价单元的建设开发与耕地开发有一项超载，或者两者均为临界即判定为土地资源承载力基础状态为超载；两者有一项为临界，另一项为可载即判定为土地资源承载力基础状态为临界；其他情况土地资源承载力基础状态为可载。

各县（市、区）土地资源承载力基础评价结果如下表所示。从表中可以看出，聊城市阳谷县、冠县、茌平县和临清市建设用地开发处于超载状态，其他各县处于可载状态，耕地资源均处于可载状态，见表6。

表6土地资源承载力基础状态统计表

| 行政名称 | 行政代码 | 资源类型 | 建设用地开发承载状态 | 耕地开发利用承载状态 | 土地资源承载力基础状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东昌府区 | 371502 | 城市地区 | 可载 | 可载 | 可载 |
| 阳谷县 | 371521 | 农业地区 | 超载 | 可载 | 超载 |
| 莘县 | 371522 | 农业地区 | 可载 | 可载 | 可载 |
| 茌平县 | 371523 | 城市地区 | 可载 | 可载 | 可载 |
| 东阿县 | 371524 | 农业地区 | 可载 | 可载 | 可载 |
| 冠县 | 371525 | 农业地区 | 超载 | 可载 | 超载 |
| 高唐县 | 371526 | 农业地区 | 可载 | 可载 | 可载 |
| 临清市 | 371581 | 农业地区 | 超载 | 可载 | 超载 |

（二）水资源承载力

全市现有供水设施实际供水量为199663万m3，其中地表水13310万m3，占总供水量的6.67％；地下水供水量75137万m3，占总供水量的37.63％；跨流域供水量109741万m3，占总供水量的54.96％；其他水源供水量（污水）1475万m3，占总供水量的0.74％。

全市总用水量199663万m3，其中农业用水、工业用水、生活用水（城镇和农村）和生态环境用水分别为156415万m3，15865万m3，12235万m3，1938万m3。分别占总用水量的78.34％、7.95％、6.13％、0.97％。

根据水资源规划，全市2020年缺水量4.2亿ｍ3，缺水率17.05％。水资源短缺已经成为我市经济发展的最大制约“瓶颈”。要提升供水保障能力，支撑和保障经济社会可持续发展用水需求，重点要解决资源性缺水问题。全市当地水多年平均水资源总量10.70亿立方米，人均水资源占有量181立方米，远远低于国际公认的人均1000立方米水资源量的临界值。从人均水资源量上看，我市属资源性缺水地区。

（三）生态环境承载力

1、生态环境质量现状

通过对2012-2014年卫星遥感数据进行解译、分析评价，2012年聊城市生态环境状况指数为69.32，生态环境质量级别为良，植被覆盖度较高，生物多样性较丰富，适合人类生存。与2011年相比，生态环境总体质量状况略有提升。2013年聊城市生态环境状况指数为69.60，生态环境质量级别为良，植被覆盖度较高，生物多样性较丰富，适合人类生存。与2012年相比，聊城市生态环境总体质量状况略有提升。2014年聊城市生态环境状况指数为50.36，生态环境质量级别为一般，植被覆盖度中等，生物多样性一般水平，较适合人类生存。与上年度相比，聊城市生态环境总体质量状况略有降低。见表7。

表7聊城市生态环境状况统计表

|  | 生物丰 度指数 | 植被覆 盖指数 | 水网密度指数 | 土地退化 指数 | 环境质量指数 | 生态环境 质量指数 | 生态环境 质量级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012年 | 62.67 | 64.2 | 42.63 | 8.76 | 93.58 | 69.32 | 良 |
| 2013年 | 62.58 | 64.08 | 44.38 | 8.37 | 92.94 | 69.6 | 良 |

2、生态环境承载力评价

1、空气质量指数

空气质量指数（AirQualityIndex，简称AQI）是定量描述空气质量状况的无量纲指数。根据《环境空气质量指数（AQI）技术规定（试行）》（HJ633-2012）规定：空气污染指数划分为0-50（一级优）、51-100（二级良）、101-150（三级轻度污染）、151-200（四级中度污染）、201-300（五级重度污染）和大于300（六级严重污染）六档，对应于空气质量的六个级别，指数越大，级别越高，说明污染越严重，对人体健康的危害也就越大。通过评价，聊城市空气质量一般。各县（市、区）空气质量指数评价结果见表8。

2、生态用地面积变化指数

生态用地包括林地、园地、牧草地和水域及未利用土地。生态用地面积变化指数是指近年来区域内年均生态用地面积变化量占评价区域生态用地面积的比重。通过评价，聊城市生态用地面积变化指数较弱。各县（市、区）生态用地面积变化指数评价结果见表8。

3、劣Ⅴ类水体比例

地表水功能区达标率是指区域地表水环境质量达到相应功能水体要求，区域内跨界断面出境水质达到国家或省考核目标。地表水功能区达标率能够整体反映区域水环境质量状况，数据从省级环境状况公报及省级水资源公报获取。全市境内河流断面水质基本达到地表水环境质量V类标准。各县（市、区）劣Ⅴ类水体评价结果见表8。

表8聊城市生态环境条件承载力评价结果表

单位：公顷

| 行政名称 | 行政代码 | 生态用地面积变化指数 | 空气质量指数（AQI） | 劣Ⅴ类水体 比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东昌府区 | 371502 | 较弱 | 一般 | 强 |
| 阳谷县 | 371521 | 弱 | 一般 | 强 |
| 莘县 | 371522 | 较弱 | 一般 | 一般 |
| 茌平县 | 371523 | 弱 | 一般 | 强 |
| 东阿县 | 371524 | 弱 | 一般 | 强 |
| 冠县 | 371525 | 较弱 | 一般 | 强 |
| 高唐县 | 371526 | 较弱 | 一般 | 强 |
| 临清市 | 371581 | 较弱 | 一般 | 强 |

综合评价修正评价因子情况，结合耕地承载力与建设用地承载力评价结果，我市资源承载力状况良好，资源承载力为可载。环境承载力较弱，在规划调整完善中应优先强化生态用地布局的调整，加强生态保护与建设。

## 七、调整完善的必要性

（一）坚持保护环境的基本国策，建设美丽聊城的必然选择

节约资源和保护环境是中国的基本国策，《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》要求：“划定生态保护红线”。十八届五中全会要求：“构建科学合理的城市化格局、农业发展格局、生态安全格局、自然岸线格局，推动建立绿色低碳循环发展产业体系”。

生态文明建设是“十三五”规划的重要内容之一。2016年《山东省生态保护红线规划》公布实施。通过资源环境承载力评价，聊城市资源承载力可载，环境承载力较弱，必须对生态用地进行优先保护，规划亟需调整完善。

（二）适应经济社会持续健康发展、建成小康社会的迫切需要

“十三五”时期（2016-2020年），是全面建成小康社会的决胜阶段，是全面深化改革的攻坚阶段，是全面推进依法治国的关键阶段，也是我市建设冀鲁豫三省交界综合交通枢纽城市、冀鲁豫三省交界经济社会发展新高地、京津冀协同发展试验区、中原经济区区域中心城市、中国北方高品质示范城市的重要阶段。土地资源是经济社会发展的物质基础，土地利用总体规划是落实土地宏观调控和土地用途管制、规划城乡建设的重要依据，在支撑保障经济社会持续健康发展、全面建成小康社会方面肩负重要使命。保持经济中高速增长，加快推进供给侧结构性改革，全力促进去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板，也需要通过调整完善土地利用总体规划，优化规划空间布局，实行有保有压的用地政策，提高土地供给质量和效率。

（三）坚持最严格的耕地保护制度、保障粮食安全的根本要求

二次调查成果数据显示，我市耕地面积虽然有所增加，但实有耕地面积并未增加，现在的粮棉油及其他农产品就是在这些实有耕地上生产的，不能因为二次调查确认的耕地面积有所增加，就放松耕地保护工作。落实藏粮于地的战略，保障粮食安全，需要通过调整完善土地利用总体规划，强化土地用途管制，从源头上坚守耕地保护红线，确保实有耕地面积基本稳定、质量不下降。规划确定的耕地保有量和基本农田保护面积是综合考虑上述各种因素，实事求是确定的。需要通过调整完善规划，分解各地，层层落实。

（四）促进节约集约用地、优化国土空间开发格局的有效途径

当前全市建设用地增速较快，一些地方存在建设用地格局失衡、利用粗放、效率不高等问题，建设用地供需矛盾仍很突出，迫切需要加大存量用地盘活和低效用地再开发力度，加快转变土地利用方式，切实提高土地利用效率。调整完善土地利用总体规划，就是为了深入贯彻落实省政府和市政府的战略部署，大力推进土地节约集约利用，通过实行建设用地总量和强度双控，在框定总量、严控增量、盘活存量的前提下，优化用地结构和布局，提高土地利用效率，保障科学发展。我们要以这次土地利用总体规划调整完善为契机，深入推进节约集约用地，着力优化建设用地比例结构和国土空间开发格局，提高国土空间利用效率。

（五）全面落实新发展理念、提高发展质量和效益的必然要求

“十三五”规划纲要紧紧围绕全面建成小康社会目标要求，对未来五年经济社会发展作出一系列重大部署，要求牢固树立和贯彻落实新发展理念，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，这些都与土地利用总体规划工作息息相关。推进经济社会、区域城乡协调发展，需要通过调整完善土地利用总体规划，优化土地利用结构布局、统筹资源开发与保护、合理配置土地资源；实现人与自然相和谐的绿色发展，需要通过调整完善土地利用总体规划，实行建设用地总量和强度双控，加快转变资源观念和利用方式，落实自然生态空间用途管制；以共享发展切实增强人民群众获得感，需要通过调整完善土地利用总体规划，在助推精准脱贫、加快城区发展等方面充分发挥国土资源政策效应，在补短板上出实招、见实效。

## 八、机遇与挑战

（一）面临的发展机遇

1、京津冀一体化协同发展给聊城市带来的良好机遇

“一区一圈一带”区域战略深入实施，郑济高铁、京九高铁、聊城机场等一批重大交通基础设施项目的建设，将推动聊城成为冀鲁豫三省交界、连接中原和西北地区、通往沿海的开放口岸；对接融入“一带一路”、环渤海经济区、京津冀协同发展，将放大竞争合作优势；加快实施创新驱动战略，有利于加快产业转型升级，培植新的经济增长点，提升整体竞争力；深入实施扩大内需政策，大力推进新型城镇化，有利于激活经济发展的巨大潜力；实施“一带一路”战略，有利于优势企业“走出去”拓展经济发展空间；全面深化改革，不仅能把现有机遇、基础、条件、优势等充分发掘和利用好，还能通过思想观念、体制机制和工作方法等方面的创新，激发全社会的创造热情，实现迅速崛起。

2、新型城镇化发展方兴未艾

《国家新型城镇化规划（2014－2020年）》强调积极稳妥地推进城镇化，要以人为核心，注重城乡一体、生态文明和文化传承；《山东省新型城镇化规划（2014－2020年）》提出全面建立以城市群为主体，以区域中心城市为核心，以县域中心城市为支撑，以小城镇为基础，以农村新型社区为单元，大中小城市、小城镇和农村新型社区协调发展的现代城镇体系。聊城市规划形成“一心、两轴、两带”的市域城镇空间结构。“一心”即聊茌东都市区，通过中心城区与茌平县城、东阿县城的互动发展，形成多组团、绿心型的发展模式，成为带动聊城市域、辐射三省交界区的核心增长极。“两轴”即依托国家重要通道，面向区域的两条重点城镇发展轴：郑济城镇发展主轴、京九城镇发展副轴。“两带”即聊邯城镇发展带和聊德城镇发展带。

３、产业发展步入新通道

实施创新驱动发展战略，特别是“中国制造2025”战略、“互联网+”行动计划加快推进，大众创业、万众创新的氛围日益浓厚，为我市传统产业转型升级、新兴产业加速成长提供了新动力。“一区一圈一带”区域战略深入实施，郑济高铁、京九高铁、聊城机场等一批重大交通基础设施项目的建设，将推动聊城成为冀鲁豫三省交界、连接中原和西北地区、通往沿海的开放口岸；对接融入“一带一路”、环渤海经济区、京津冀协同发展，将放大竞争合作优势。

（二）土地利用面临的挑战

1、耕地保护形势严峻，建设用地供需矛盾突出

“十三五”时期是我市加快经济发展、全面建设小康社会的关键时期，是深化改革开放、转变经济发展方式的攻坚时期，也是全市上下奋起赶超、实现科学跨越的重要战略机遇期。同时，也是资源环境约束加剧的矛盾凸现期，新的发展机遇使我市的城市化进程逐步加快、社会经济将进一步提速，对土地利用的需求也将与日俱增。建设用地规模的扩展将不可避免占用大量耕地，从而使我市耕地保护形势加严峻，建设用地的供需矛盾将更加突出。

2、土地利用结构与布局优化势在必行

随着人口的城镇化，城乡建设用地结构会发生较大的调整，城镇用地比重有较大上升，耕地保护形势更加严峻；在农业用地内部，由于受市场价格的波动影响，耕地与其他农用地之间的结构调整将会频繁进行，对耕地的保护应更加侧重于生产能力保护。

3、协调土地利用与生态环境建设的难度加大

聊城市耕地、林地等重要土地资源人均占有量较低，随着工业化、城镇化加快，对土地资源的需求越来越大，对生态环境造成新的压力。如何协调好经济建设与生态资源环境保护的关系，在土地利用中体现人地协调关系和可持续发展思想，解决好土地资源、生态环境与社会经济发展之间的矛盾是聊城市土地利用的一大挑战。

# 第二章规划调整完善总则

## 一、指导思想

高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，以创新、协调、绿色、开放、共享发展理念为引领，全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，全面落实省委十届十三次全会提出的各项要求，坚持节约资源和保护环境的基本国策，坚持严格保护耕地和节约集约用地的指导方针，实行最严格的土地管理制度。按照全面建设小康社会的目标和转变经济发展方式的要求，协调推进“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，切实转变土地利用方式和管理方式，强化规划管理和用途管制，充分发挥市场在土地资源配置中的决定性作用，注重节约集约循环利用，强化生态保护，不断提高土地资源对经济社会全面协调可持续发展的保障能力。

## 二、规划原则

（一）总体稳定、局部微调

坚持现行规划确定的总体目标和主要任务，以省厅下达指标为依据，局部调整完善现行规划指标；结合新形势和要求，调整土地利用结构，优化各类用地布局，提高规划的科学性和可操作性。

（二）保护优先，提升质量

强化生态保护和耕地保护优先理念，落实最严格的耕地保护制度，严格落实省厅下达的耕地保有量、永久基本农田保护目标；科学划定生态保护红线和基本农田红线，优化永久基本农田空间布局，强化生态环境保护，合理确定城乡建设用地扩展边界线，严格管控，强化规划约束。

（三）节约集约、优化结构

坚持最严格的节约用地制度，实现集约用地长效机制，有效控制建设用地总量和新增建设用地规模；统筹增量与存量建设用地，推进城镇低效用地再开发，遏制建设用地过度外延扩张；合理调整用地结构和布局，统筹安排生产、生活、生态用地，优化国土空间开发格局，促进聊城市区域协调均衡发展。

（四）统筹兼顾、突出重点

遵循聊城市经济社会发展规律，正确处理开发与保护、当前与长远、局部与全局的关系；强化调整完善的针对性和实效性，重点做好耕地和基本农田调整、建设用地结构与布局优化；制定完善政策措施，切实解决影响耕地保护、节约集约用地和科学发展的突出问题。

（五）多规融合，公众参与

坚持科学论证，强化与国民经济和社会发展规划、生态规划、城乡规划和交通布局等相关规划的协调，做好其对下级规划的控制；坚持民主决策，强化公众参与机制，发挥公众的监督作用，增加规划的透明度和可操作性。

## 三、规划依据

- 法律法规及政策依据

1、《中华人民共和国土地管理法》；

2、《中华人民共和国城乡规划法》；

3、《中华人民共和国水法》；

4、《中华人民共和国环境保护法》；

5、《中华人民共和国矿产资源法》；

6、《中华人民共和国农业法》；

7、《中华人民共和国森林法》；

8、《中华人民共和国水土保持法》；

9、《中华人民共和国防洪法》；

10、《中华人民共和国循环经济促进法》；

11、《中华人民共和国土地管理法实施条例》；

12、《山东省实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》；

13、《山东省城乡规划条例》；

14、《山东省基本农田保护条例》；

15、《山东省土地整治条例》；

16、《山东省地质环境保护条例》；

17、《国务院关于促进节约集约用地的通知》（国发〔2008〕3号）；

18、《国土资源部办公厅下发的〈土地利用总体规划调整完善工作方案〉的通知》（国土资厅函〔2014〕1237号）；

19.《国土资源部农业部关于进一步做好永久基本农田划定工作的通知》（国土资发〔2014〕128号）；

20、山东省政府办公厅《关于做好土地利用总体规划调整完善工作的通知》（鲁国土资发〔2015〕号）；

21、《国土资源部关于印发全国土地利用总体规划纲要（2006～2020年）调整方案的通知》（国土资发〔2016〕67号）；

22、《山东省国土资源厅山东省农业厅关于印发<山东省永久基本农田划定工作方案的通知》（鲁国土资发〔2016〕2号）；

23、《山东省国土资源厅关于土地利用总体规划主要指标调整的通知》（省国土资发〔2016〕10号）；

24、《国土资源部农业部关于全面划定永久基本农田实行特殊保护的通知》（国土资规〔2016〕10号）；

25、《国土资源部办公厅关于做好土地利用总体规划调整完善工作的通知》（国土资厅函〔2016〕1096号）；

26、《山东省人民政府办公厅关于进一步做好永久基本农田划定工作的通知》（鲁政办字〔2016〕31号）；

27、《关于加快推进土地利用总体规划调整完善成果审查报批的通知》（鲁国土资字〔2017〕36号）。

- 规程规范标准

- 《国家基本比例尺地形图分幅和编号》（GB/T13989-2012）；

- 《第二次全国土地调查技术规程》（TD/T1014-2007）；

- 《第二次全国土地调查数据库建设技术规范》；

- 《市（地）级土地利用总体规划编制规程》（TD/T1023-2010）；

- 《市（地）级土地利用总体规划制图规范》（TD/T1020-2009）；

- 《市（地）级土地利用总体规划数据库标准》（TD/T1026-2010）；

- 《市级土地利用总体规划数据质量检查细则》；

- 《基本农田划定技术规程》（TDT1032-2011）；

- 《基本农田数据库标准》（TD/T1019-2009）。

- 相关规划成果等基础资料

- 《山东省生态保护红线规划（2016-2020年）》；

- 《山东省新型城镇化规划（2014-2020年）》；

- 《西部经济隆起带发展规划（2014-2020年）》；

- 《聊城市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

- 《聊城市土地利用总体规划（2006-2020年）》；

- 《聊城市城市总体规划（2014-2030年）》；

- 《聊城市土地整治规划（2011-2015年）》；

- 《聊城市矿产资源总体规划（2006-2015年）》；

- 《聊城市地质灾害防治规划（2007-2020年）》；

- 第二次土地调查2014年变更成果；

- 2014年聊城市耕地质量等别更新与监测成果；

12、聊城市全域永久基本农田划定方案；

13、《山东省人民政府关于聊城市土地利用总体规划（2006-2020年）的批复》（鲁政土字〔2010〕号）；

14、其他相关资料。

## 四、规划期限与范围

（一）规划期限

本次规划调整完善，规划目标年为2020年，规划期限为2006-2020年。

（二）规划范围

本次规划调整完善，规划范围包括东昌府区、冠县、莘县、阳谷县、东阿县、茌平县、高唐县、临清市共8个县（市、区），全市土地总面积871835.70公顷。

## 五、规划调整完善任务和目标

规划调整完善要坚持目标导向和问题导向，保障耕地和基本农田保护更加有效，城镇用地布局和空间结构更加合理，生态建设和城市特色更加优化，土地节约集约利用水平普遍提高，土地利用保障重点项目显著增强。通过自上而下统一部署，因地制宜、突出重点，集中力量、加快推进，确保规划调整完善工作任务圆满完成。

（一）切实做好土地利用总体规划实施评估

通过对土地利用总体规划目标、布局、措施等进行评估，全面掌握规划实施期间土地利用变化情况和各项目标执行情况，分析规划实施的成效和问题，提出促进规划有效实施的对策和建议，为完善县（市、区）土地规划实施管理、开展土地规划适时修改提供科学依据，也为进一步落实保护耕地基本国策、提高土地节约集约利用水平、保障经济社会快速健康发展提供支撑作用和落实聊城市区域发展政策提供可靠的参考。

（二）合理分配规划指标和落实分解任务

以中央五大发展理念为指导，依据《聊城市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要（2016-2020年）》（以下简称“十三五”规划）确定的发展战略、奋斗目标、重点任务和重要举措，围绕聊茌东大三角发展规划、中原经济区、省会都市圈、京津冀协同发展区规划，在规划指标分配上有所侧重，准确测算省级及以上和市级重点建设项目用地规模，核减基本农田规模，为建设发展预留空间，同时保障生态用地空间，科学调整全市各项土地利用规划指标，合理分解下达各县（市、区）规划指标。

（三）优化土地利用结构和布局

在坚持统筹安排的基础上，重点做好基本农田和建设用地布局的调整优化。依据二次土地调查和耕地质量等别评定成果，遵循耕地保护优先、数量质量并重的原则，对现有基本农田保护任务和空间布局作适当调整；严格控制建设用地规模，以布局优化为主，促进串联式、组团式、卫星城式发展，促进农村农民住宅向集镇、中心村集中；合理调整产业用地结构，保障水利、交通、能源等重点基础设施用地，优先安排社会民生、扶贫开发、战略性新兴产业，以及国家扶持的健康和养老服务业、文化产业、旅游业、生产性服务业发展用地等，严禁为产能严重过剩行业新增产能项目提供用地。

结合“十三五”期间聊城市经济社会发展需求，重点对城市周边基本农田布局进行优化调整；合理安排中心城区建设用地规模进一步优化建设用地结构和布局。

（四）推进“三线”划定和“多规融合”

以资源环境承载力评价为基础，根据调整后的规划主要指标和用地布局，优先划定永久基本农田保护红线和生态保护红线，合理确定城市开发边界。结合“三线”划定，以土地利用总体规划为“底盘”，推进“多规融合”，积极探索完善有利于各类空间规划协调衔接的工作路径、协作机制，着力解决各相关规划科学性不强、衔接不够、执行不力等关键性问题，促进“多规融合”。

（五）实现数据库的同步更新

规划数据库以2014年二调土地利用变更数据为基础，以2020年为规划调整完善目标年，重点做好基本农田图层、用途分区、管制分区等重要规划图层的更新，做到图、数和实地相一致，保持规划数据库的现势性，提高土地利用总体规划调整完善与管理的信息化水平。

# 第三章规划目标与控制指标调整

## 一、发展总体目标

（一）总体目标

到2020年全市土地利用的总体目标是：以保护耕地资源和土地生态环境为核心，统筹供给和需求的关系，通过控制总量、优化结构、盘活存量和挖掘潜力，提高土地节约和集约利用水平，形成“人口集中、产业集聚、环境友好”的土地利用格局，建立集约式、规模化发展的土地利用方式，实现土地资源的优化配置和高效利用，促进经济社会的跨越式发展。建立以高新技术产业为主体的现代工业体系，以生产型服务业为主体的现代服务业体系，以规模农业和生态农业为主体的现代农业体系，经济总量和质量大幅提升，社会事业快速发展，城乡面貌发生显著变化，人民生活水平和幸福指数大幅提高，综合实力快速提升，跨入全省第一方阵。“十三五”时期，贯彻“民生优先，城乡统筹，生态与经济协调”的发展理念。

（二）城市发展目标

依据《聊城市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》和《聊城市城市总体规划（2014-2020年）》，聊城市的城市发展目标为：以“东融西借、跨越赶超，建设冀鲁豫三省交界科学发展先行区”为指导思想，紧紧抓住“一区一圈一带”的战略机遇，实现聊城市的转型发展与跨越发展。力争把聊城建设成为：“中国江北水城，国际运河古都”；“三化协调示范，生态发展典范”；“区域交通枢纽，三省交界中心”。

（三）经济社会发展目标

经济保持中高速增长，经济发展由重规模、重速度转变为重质量、重效益，发展的平衡性、协调性和可持续性逐步提升。主要经济指标增幅高于全省平均水平，人均GDP达到全国平均水平。保持经济稳定增长，促进经济运行更健康、结构调整更合理，规划到2020年实现地区生产总值3900亿元。

（四）城乡发展与人口集聚

对接融入国家和省区域发展战略，深度参与区域竞争合作。城乡发展更趋协调，“聊茌东”都市区格局基本形成，县（市）城区功能更加完善，小城镇特色更为突出，新农村建设成效显现，城乡差距进一步缩小。到2020年，全市实现60万左右农业转移人口市民化，全市人口总量控制在620万左右，其中城镇人口347.2万人，城镇化率达到56%。

（五）生态环境保护目标

加强生态环境保护，突出“江北水城·运河古都”特色。建成国家节能减排财政政策综合示范城市和国家循环经济示范城市，规划期末水和大气质量明显改善，构建天蓝、地绿、水清的京津冀生态安全屏障，建成“河湖秀美大水城、宜居宜业新聊城”。到2020年，空气环境质量实现省政府要求的目标，基本达到国家二级标准，万元GDP能耗低于0.6吨标准煤，达到全面建成小康社会要求，完成国家和省下达的“十三五”总量减排任务。

## 二、土地利用战略目标

（一）耕地和基本农田保护战略

转变耕地保护理念，切实从重数量轻质量的传统耕地保护观念向耕地数量与质量并重的耕地保护观念转变，落实最严格的耕地保护制度。规划期间通过严格划定永久基本农田，强化管控优质耕地；通过有序推进农村土地综合整治，全面提升耕地质量等级；通过严格执行耕地“先补后占”政策，实现耕地数量和质量的双保护。

规划至2020年，聊城耕地保有量不低于563092.4公顷，规划期内基本农田保护面积不低于482700公顷，确保基本农田数量不减少、质量有提高。

（二）节约集约用地战略

落实集约节约，盘活存量用地。坚持资源节约优先战略，落实最严格的节约用地制度,规划期间坚持控制总量、用好增量、盘活存量、提升质量的总体思路，推动土地利用模式创新，以土地利用方式的转变促进经济发展方式的转变。执行建设用地总量控制机制，规划至2020年，建设用地总规模控制在159586.67公顷以内，其中城乡建设用地控制在142295.92公顷以内，交通水利及其他用地控制在17290.75公顷以内。

（三）优化“三生空间”战略

合理优化国土空间，科学保障生产、生活、生态用地，促进生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀。规划期间通过严格划定生态保护红线和永久基本农田保护红线，确保生态安全和粮食生产安全；通过合理划定城市开发边界，严格控制城乡建设用地总规模，优化建设用地内部空间结构，强化空间管护。

## 三、主要控制指标分解情况

省政府办公厅下发的《关于做好土地利用总体规划调整完善工作的通知》和省国土资源厅下发的《山东省国土资源厅关于土地利用总体规划主要指标调整的通知》（鲁国土资发﹝2016﹞10号）明确了聊城市规划调整完善的主要控制指标，其中耕地保有量563092.40公顷，基本农田保护面积482700公顷，建设用地总规模159586.67公顷。从聊城市土地利用实际情况出发，围绕新旧动能转换、聊茌东大三角发展规划、中原经济区、省会都市圈、京津冀协同发展区规划，在2014年现状变更数据的基础上，采用测算法和趋势外推法对我市所辖东昌府区、冠县、莘县、阳谷县、东阿县、茌平县、高唐县、临清市共8个县（市、区）进行三项指标分解。

（一）耕地保有量

上级下达全市耕地保有量563092.40公顷，依据各县（市、区）2014年土地利用变更调查成果中耕地情况，主要对耕地数量达不到保护要求的临清、莘县、高唐进行相应核减，剩余全部留在市本级减少。将各县（市、区）进行核减，调整后耕地保有量见表9，

表9 聊城市耕地保有量调整情况表        单位：公顷

| 行政单位 | 调整前2020年耕地保有量 | 调整后2020年耕地保有量 | 耕地保有量调整前后变化量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 聊城市 | 565190.97 | 563092.40 | -2098.6 |
| 东昌府区 | 84142.16 | 82611.76 | -1530.4 |
| 阳谷县 | 72128.58 | 72128.58 | 0 |
| 莘县 | 93986.29 | 93692.96 | -293.33 |
| 茌平县 | 64612.06 | 64612.06 | 0 |
| 东阿县 | 43921.35 | 43921.35 | 0 |
| 冠县 | 77842.76 | 77842.76 | 0.00 |
| 高唐县 | 62771.82 | 62705.87 | -65.95 |
| 临清市 | 65785.95 | 65577.06 | -208.89 |

（二）基本农田保护面积

上级下达基本农田保护面积482700公顷，结合永久基本农田划定工作，综合考虑各县（市、区）已有基本农田划定成果、高标准农田建设情况等，对“十三五”期间省级和市级重点建设项目预留充足空间基础上，对全市基本农田保护目标任务按照一定比例进行分解下达，分解情况见表10。

表10 聊城市基本农田保护面积调整情况表      单位：公顷

| 行政单位 | 调整前基本农田保护目标 | 调整后基本农田保护目标 | 调整前后变化量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 聊城市 | 497585.97 | 482700 | -14885.97 |
| 东昌府区 | 66434.08 | 63478.9 | -2955.18 |
| 阳谷县 | 64642.67 | 62598.43 | -2044.24 |
| 莘县 | 82816.95 | 80978.97 | -1837.98 |
| 茌平县 | 56472.26 | 54382.59 | -2089.67 |
| 东阿县 | 41188.03 | 39425.5 | -1762.53 |
| 冠县 | 71955.58 | 70483.59 | -1471.99 |
| 高唐县 | 55207.52 | 54083.23 | -1124.29 |
| 临清市 | 58868.88 | 57268.79 | -1600.09 |

（三）建设用地总规模

此次山东省国土资源厅下达指标时已对省级以上立项的交通水利等重点基础设施项目用地做出预留。因此，在调整优化用地布局的过程中，将保障“十三五”期间全市重点项目用地作为规划调整完善重中之重的任务，积极主动与市直有关部门对接联系，对拟落地市级重点项目，采取现场指界、坐标落图、套合数据库等方式，摸清用地底数，并对涉及公路、交通、水利、住建、旅游、环保、民政等部门的54个市级重点项目用地进行了充分预留。为了保障聊茌东大三角发展规划、中原经济区、省会都市圈、京津冀协同发展的未来发展需要，在指标分解时优先考虑且指标分解侧重。在满足上述重点区域经济社会发展的前提下，将剩余新增建设用地指标分解到各县（市、区），分解情况见表11。

表11 聊城市建设用地总规模调整情况表     单位：公顷

| 行政单位 | 调整前建设用地总规模 | 调整后建设用地总规模 | 调整前后变化量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 聊城市 | 155396.42 | 159586.67 | 4190.25 |
| 东昌府区 | 32873.06 | 35183.87 | 2310.81 |
| 阳谷县 | 18969.06 | 19296.75 | 327.69 |
| 莘县 | 23996.72 | 24186.52 | 189.80 |
| 茌平县 | 15893.26 | 16445.53 | 552.27 |
| 东阿县 | 11059.69 | 11311.30 | 251.61 |
| 冠县 | 19922.1 | 20076.37 | 154.27 |
| 高唐县 | 15753.28 | 15897.26 | 143.98 |
| 临清市 | 16929.25 | 17189.07 | 259.82 |

## 四、规划控制指标调整

（一）总量指标调整

1、耕地和基本农田：全市规划耕地保有量565190.97公顷，调整后为563092.40公顷，减少2098.57公顷，较2014年现状耕地面积572181.29公顷减少9088.89公顷；基本农田保护面积497585.97公顷，调整后为482700公顷，减少1124.29公顷，较2014年基本农田保护面积497616.90公顷减少14916.90公顷。

2、建设用地：全市规划建设用地总规模155969.72公顷，调整后为159586.67公顷，增加3616.95公顷，较2014年现状建设用地155451.38公顷增加4135.29公顷。城乡建设用地规模140332.37公顷，调整后为142295.92公顷，增加1693.55公顷，较2014年现状城乡建设用地139448.20公顷增加2847.72公顷；城镇工矿建设用地规模47649.75公顷，调整后为50522.62公顷，增加2872.87公顷，较2014年现状城镇工矿用地32968.60公顷增加17554.02公顷；交通水利及其他建设用地15637.42公顷，调整后为17290.75公顷，增加1653.33公顷，较2014年现状交通水利及其他建设用地16003.18公顷增加1287.57公顷。

3、中心城区建设用地控制目标

为确保规划与聊城市社会经济发展形势相适应，保障中心城区集聚发展，同时考虑与国民经济和社会发展规划、城市规划，特别是中心城区控制性详细规划、路网规划等相衔接，重点满足东昌府区、开发区等重点区域的建设用地增加合理需求，将中心城区建设用地总规模调整为16062.12公顷，较调整完善前增加795.26公顷。

（二）增量指标调整

规划新增建设用地规模为11911公顷，调整后为15527.95公顷，增加3616.95公顷。新增建设占用农用地规模为10382.02公顷，调整后为13702.35公顷，增加3320.33公顷。新增建设占用耕地规模10059.99公顷，调整后为13150.22公顷，增加3090.23公顷。整理开发复垦补充耕地规模为10060.01公顷，调整后为14032.19公顷，增加3972.18公顷。

（三）效率指标调整

农村建设用地整治挖潜（挂钩）规模。本着依法依规、尊重事实、科学合理等原则，全市农村建设用地整治挖潜（挂钩）规模7740.72公顷，保持不变。

人均城镇工矿用地规模。根据统计年鉴显示2014年总人口593.57万人，城镇化率37%，城镇人口219.62万人，人均城镇工矿用地150平方米/人，根据《聊城市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》文件，我市2020年总人口达到620万人，其中城镇人口347.2万人，城镇化率达到56%，调整后人均城镇工矿用地为146平方米/人，较2014年现状减少4平方米，较现行规划增加6平方米。

# 第四章规划空间管控优化

## 一、土地利用总体格局

落实最严格的耕地保护制度。层层落实省政府下达的耕地保护目标任务，坚守耕地红线，落实耕地占补平衡制度。科学划定永久基本农田红线，大力推进农用地整理。落实最严格的节约集约用地制度。大力推进节约集约用地，提高土地利用效率。实行禁止、限制用地目录制度，严格控制建设用地总量，不断优化土地利用结构和布局，深入推进土地存量挖潜和综合整治，健全土地集约节约利用机制。

以科学发展观和新资源观为指导，围绕“河湖秀美大水城，宜居宜业新聊城”建设目标，按照发展现代农业、巩固和加强农业基础地位的要求，严格保护耕地，合理利用其他农用地，切实提高农用地综合生产能力，保障粮食安全；按照“严控总量、盘活存量、优化结构、持续利用”的要求，以“新型城市化”为主导，推进土地节约集约利用，促进城乡用地统筹与协调发展；坚持以“生态立市”为战略，发挥生态资源优势，凸显生态保护，保障生态屏障。深度协调保护生态、保护资源和保障发展三者之间的关系，全面优化市域土地利用空间框架，形成生态优先、耕地保护、建设控制的有机综合布局，促进生产、生活和生态空间的有机融合和协调统一。

按照省委提出的“西部要实现跨越发展”的总要求，全面融入“一带一路”、京津冀协同发展区、环渤海、中原经济区、省会城市群经济圈、山东西部经济隆起带等国家和省区域发展战略，建设冀鲁豫三省交界经济社会发展新高地。深入实施新旧动能转换重大工程,力争在全省新旧动能转换中打头阵、抢先机，增强重点领域的关键核心技术得到突破，传统产业的竞争力，全面提升新兴产业培育发展、节能减排和循环经济。坚持工业反哺农业、城市支持农村，按照城乡统筹、产城融合、绿色低碳、特色鲜明的要求，实施城乡一体化发展战略，加快推动农业转移人口市民化，推动实现城乡要素平等交换、合理配置和基本公共服务均等化，构建以“聊茌东”都市区为中心、县（市）城区和中心镇为主体、美丽乡村为基础的新型城镇化格局。在保持耕地布局基本稳定、基本农田保护目标不减少的基础上，按照加快现代化农业建设、推进农业规模化产业化发展的要求，对基础设施完善、质量好、集中连片的耕地进行重点保护和整治。同时以建设国家级现代农业示范区为抓手，构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，提高农业质量效益和竞争力，实施产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的农业现代化发展策略，将聊城打造成我国北方平原地区精致农业先行区、粮食生产功能区和重要农产品生产保护区。

## 二、生态空间布局优化和生态保护红线划定

（一）生态空间布局优化

规划生态功能用地，保障生态环境功能用地。优化生态空间布局，要以修复生态、保护环境、提供生态产品为首要任务，增强水源涵养、水土保持和维护生物多样性等提供生态产品的能力，因地制宜地发展资源环境可承载的适宜产业，引导超载人口逐步有序转移。

有效控制开发强度，各类开发活动不得损害生态系统的稳定和完整性，形成点状开发、面上保护的空间结构。

实行更加严格的产业准入环境标准，因地制宜适度发展旅游、农产品生产加工、休闲农业等产业，积极发展服务业。严格对资源开发和建设项目的监管，加大矿山环境整治修复力度。

集约开发、集中建设市区和县城，加强城镇基础设施建设，提高综合承载能力。逐步减少农村居民点占用的空间，引导人口有序转移、集中布局。

建立区域核心生态网络体系。建设京杭大运河生态带、济聊高速公路生态带两条重要生态走廊；加强东南部沿黄河生态重点保护区、西部黄河故道生态保育区、西南部生态发展控制区、东北部的生态发展协调区的生态保护和建设；对水域及交通干道的防护林带，以及对环境保护、生态安全具有较大影响的生态源，进行强制性管控，形成“两带、四片、多廊道、多节点”的市域生态格局。

建设“全域水城”。明确市域各类型水体功能定位，以形式多样、特色鲜明的河湖水系共同形成一个以聊城中心城区河湖水系为核心，连通全市域各县城、县级市、重要河流湖泊、重要生态斑块和景区的“全域水城”。

（二）生态保护红线划定

生态保护红线是指依法在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定的严格管控边界，是国家和区域生态安全的底线，对于维护生态安全格局、保障生态系统功能、支撑经济社会可持续发展具有重要作用。根据生态系统完整性和连通性的保护要求，为突出生态保育功能，划定全市生态保护红线，纳入生态环境安全控制区，禁止建设。划入生态保护红线范围38处，其中森林公园分别为茌平国家森林公园、东阿黄河国家森林公园、高唐清平省级森林公园（高唐清平国家生态公园）、冠县古梨园省级森林公园、冠县马颊河市级森林公园、莘县马西森林公园、聊城市中心苗圃市级森林公园；地质公园为东阿鱼山省级地质公园和临清黄河故道省级地质公园；湿地公园为山东东阿洛神湖国家湿地公园、山东茌平国家湿地公园、山东聊城东昌湖国家湿地公园、小湄河省级湿地公园；饮用水水源保护区为东阿牛角店水源保护区、东阿县城区饮用水水源保护区、临清市饮用水水源保护区、冠县饮用水水源保护区、高唐县城乡供水饮用水水源保护区、阳谷县城区饮用水水源保护区、王光宇水源保护区、莘县饮用水水源地保护区，总面积为14164.93公顷。

（三）生态保护红线管控目标

生态保护红线一经划定，不得擅自更改。生态保护红线管控目标包括：

1、性质不转换：生态红线区内的自然生态用地不可转换为非生态用地，生态保护的主体对象保持相对稳定。

2、功能不降低：生态红线区内的自然生态系统功能能够持续稳定发挥，退化生态系统功能得到不断改善。

3、面积不减少：生态红线区边界保持相对固定，区域面积规模不可随意减少。

（四）生态保护用地管控监督

生态保护红线实行最严格的管控制度。生态红线区的林地、草地、湿地等自然生态系统按照现行行政管理体制实行分类管理。聊城市人民政府是维护生态保护红线的责任主体，相关主管部门对红线共同履行监管职责。各级政府应严格执行《山东省生态保护红线规划》和《聊城市生态保护红线规划》。I类红线区是生态保护红线区的核心，实行最严格的管控措施，除必要的科学研究、保护活动外，需按相关法律、法规严格控制其它开发建设活动；II类红线区按照生物多样性维护、水源涵养等主导生态功能，结合现有各类禁止开发区域现行相关法律法规及管理规定，实行负面清单管理制度。对于线内已建合法建筑物、构筑物等，制定措施限制改建和扩建。

## 三、农业生产空间优化和永久基本农田划定

（一）农业生产空间优化

《山东省主体功能区规划》中将聊城市定位为国家级农产品主产区。是保障农产品供给安全的重要区域、农民安居乐业的美好家园、现代农业建设的示范区和全省重要的安全农产品生产基地，应着力保护耕地，稳定粮食产量，增强农业综合生产能力，发展现代农业，增加农民收入，保障农产品供给，确保国家和全省粮食安全和食物安全。

1、通过农业生产规模化促进农业生产空间优化

坚持招商引资与扶持本地企业发展并重，实施农业龙头企业壮大工程，推动优势企业采取同业整合、兼并重组等方式开展“二次创业”。培育新型经营主体，支持集体经济组织、农民合作社、家庭农场等新型主体壮大发展。大力建设粮油、蔬菜、果茶等各类优质农产品基地，培育壮大市场型、加工型、科技型等龙头企业，提升农业生产规模化水平。

2、通过提高农业生产现代化水平不断优化农业生产空间

科学布局一批现代农业产业园区，强化鲁西北优质农产品基地品牌建设，夯实现代农业发展基础，形成农业服务规模化、要素投入集约化、生产过程安全化、经营管理体系化、产品销售品牌化的现代农业产业体系。发挥国家农业科技园区示范作用，建设智慧农业试点，提高农业生产经营效率和现代化精准管理水平。抓好水利设施保障工程，围绕增加农业有效灌溉面积，稳步实施国家小型农田水利重点项目、大中型灌区续建配套与节水改造等工程。

3、通过现代农业与二三产业融合促进农业生产空间不断优化

抓好农产品交易畅通工程，构建农产品产销联盟，形成“生产、加工、流通、销售”四位一体的产销模式。加快农村电子商务发展，积极培育农村电子商务市场主体，在农业生产、加工、流通等环节推广应用互联网技术。发展休闲农业，加快打造集农业观光、采摘体验、休闲娱乐、养生养老多功能于一体的复合型农业休闲项目。

4、通过永久基本农田划定稳定农业生产空间

永久基本农田一经划定，不得随意调整、占用，这条“红线”将引导各地走串联式、组团式、卫星城式的新型城镇化发展道路，逐步形成合理的空间开发格局，防止城市无序扩张。永久基本农田是自然生态特别是农业生态系统重要组成部分，发挥着湿地、绿地、景观等多种生态功能，是生态文明建设的需要。通过永久基本农田的划定，可以使基本农田集中连片，提高基本农田的质量，进一步优化了农业生产空间，进一步促进了区域性的可持续发展。

（二）全域永久基本农田划定

1、划定面积

上级下达我市的永久基本农田保护目标任务为482700公顷，较现行规划的497585.97公顷减少了14885.97公顷。综合考虑各县（市、区）已有基本农田划定成果、实施国家重大发展战略、“十三五”重点建设项目、高标准基本农田建设情况等，对全市基本农田保护目标任务进行分解下达。

目前全市已完成永久基本农田划定工作，划定面积达到了上级下达的基本农田保护目标任务，布局调整符合总体稳定、局部微调、应保尽保的要求，划入划出均已落实到图斑地块。

2、质量等别

全市已有基本农田平均利用等别为7.86等，划定后基本农田平均利用等别为7.65等。划定后基本农田平均质量等别有所提高。

3、坡度

全市基本农田坡度全部小于15度。

4、布局

在全市已有基本农田基础上，将分布集中度相对较高，优质耕地所占比例较大，有良好的水利及水土保持设施的耕地继续按基本农田进行保护。对原有布局零散、利用效率低下的基本农田进行调整，以实现基本农田集中管理和保护，确保基本农田布局稳定、质量不降、效益提高。

5、基本农田整备区

为了加大耕地保护力度，优质耕地得到切实保护，此次全市永久基本农田划定，在满足上级下达控制指标482700公顷划定的基础上，充分考虑了“十三五”期间重点建设项目拟占用基本农田数量，结合耕地保护现状，将911.33公顷的耕地划入基本农田整备区，按照基本农田建设要求进行建设和保护。整备区处于基本农田周边，与基本农田集中连片，地类全部为水浇地，耕地质量等级为7-8等，耕地坡度均小于15度，可满足规划实施期间调整补充基本农田。

（三）城市周边永久基本农田划定任务落实情况

城市周边永久基本农田划定包括东昌府区、临清市、冠县、莘县、阳谷县、东阿县、茌平县和高唐县等8各县（市、区），城市周边共划定永久基本农田28307公顷，其中新划入永久基本农田11526.67公顷，划定后城市周边基本农田保护率由为35.45%提高到58.90%，提高了23.45%。

在8个县（市、区）中，因重点建设项目急需落地和不符合划定要求等原因均对基本农田布局进行了局部微调，其中已有基本农田划出334.60公顷，补划334.60公顷；新划入基本农田划出267.67公顷，补划267.67公顷。城市周边调整符合“范围不变、面积不减、比例不降、质量提升、局部微调”的要求，提供的证明材料符合上级文件要求。

## 四、建设用地布局优化和城市开发边界划定

（一）建设用地空间布局优化

从市域城镇化转向“中心+县城”的核心带动模式。充分发挥出中心城市对市域城镇化的辐射与带动作用。进一步强化市域优势，各县可根据自身情况，适当培育少数重点镇。在完善公共服务的基础上，适度控制其它小城镇。形成“一心、两轴、两带”的市域城镇空间结构。

“一心”即聊茌东都市区，通过中心城区与茌平县城、东阿县城的互动发展，形成多组团、绿心型的发展模式，成为带动聊城市域、辐射三省交界区的核心增长极。

“两轴”即依托国家重要通道，面向区域的两条重点城镇发展轴：郑济城镇发展主轴、京九城镇发展副轴。郑济城镇发展主轴依托规划郑济客专（济聊城际）、济聊高速公路-聊商高速、青兰高速公路等国家级通道，串联聊城中心城区、茌平县城、东阿县城、阳谷县城和莘县县城，是未来聊城推动济聊一体化、联系山东半岛、联动中原经济区的核心发展走廊。京九城镇发展副轴依托京杭大运河及京九铁路，串联临清、聊城中心城区、七级镇、阿城镇、张秋镇，是聊城市域空间发展的历史主轴线，也是联系京津冀和长江中游地区的重要通道。

“两带”即聊邯城镇发展带和聊德城镇发展带，分别串联聊城中心城区、冠县县城、郑家镇、东古城镇；聊城中心城区、博平镇、高唐县城等城镇，是从聊城中心城区向周边中心城市经济联系、辐射带动县城的市域内部发展带。

（二）城市开发边界

按照“市县镇同步、逐级管理、规模统筹、空间管制”的原则，充分衔接聊城市城市总体规划，优化城乡建设空间结构，持续增强中心城区活力，避让重点生态用地，划定城市开发边界。在生态保护红线、永久基本农田范围外，依托现状建设用地利用情况，避让地质灾害高易发区和重要的生态环境用地，充分考虑城镇和农村集聚发展的土地利用格局的前提下，沿行政界线、道路、河流等有明显隔离作用的标志物为范围界限。

城市开发边界范围全部位于为东昌府区，与现行规划一致，东到四新河—东外环一线，西至京九铁路—海源路一线，北到北外环，土地总规模为22033.53公顷，占全市土地总面积的2.53%，城市开发边界范围内城镇用地规模16062.12公顷。

# 第五章土地利用结构调整与布局优化

## 一、结构调整与布局优化原则

（一）优先安排农业用地

农业用地内部优先安排耕地，合理进行农业内部结构调整，落实上级规划下达的耕地保有量和基本农田保护面积指标，控制园地、林地等生态用地面积，因地制宜发展园地、林地等生态用地。

（二）协调和保障基础设施建设用地

交通、水利等基础设施用地安排应与城乡建设用地空间格局相协调，主要用于满足工业化、城镇化的客观需求，满足发展建设用地需求。

（三）优化建设用地布局

保障中心城区、次中心城区，以及交通、水利、能源、高新技术产业、原材料加工业等重点建设项目用地。在统筹利用存量建设用地的基础上严格控制建设用地总规模。

（四）加大土地整理复垦开发补充耕地力度

积极开展农村土地整理、工矿废弃地复垦，适度开发宜农后备资源，在改善生态环境的同时，增加有效耕地面积，提高耕地质量。在严格保护生态环境的前提下，适度开发未利用地。

（五）严格控制非农建设占用耕地及生态环境敏感区用地

全市各级政府要严格执行耕地占补平衡制度，切切实实保护好有限的耕地，严格控制非农建设占用耕地及生态环境敏感区用地，努力提高土地利用效率，为经济社会发展提供坚实保障。

（六）严格落实上级下达的控制目标

严格落实上级下达的控制目标，耕地保有量和基本农田保护面积不低于下达任务，合理控制建设用地规模，不突破控制指标。

## 二、土地利用结构调整

为保障规划目标的实现，根据土地利用现状和经济社会发展需求，合理控制建设用地规模，适当开发宜耕后备资源，加大土地整治力度，使我市土地利用结构更加合理，对总体结构做以下调整。全市农用地、建设用地、其他土地面积由2014年的704438.95公顷、155451.38公顷、11945.37公顷，规划至2020年为696188.49公顷、163580.79公顷（其中省级及以上项目新增规模4015.73公顷）、12070.16公顷（见附表2），各类用地结构调整方案如下。

（一）农用地结构调整

2014年全市农用地面积704438.95公顷，规划至2020年保持在696237.86公顷以上。

1、耕地调整

2014年全市耕地面积为572181.29公顷，现行规划耕地面积566378.69公顷。规划至2020年，耕地面积不低于563173.73公顷，较2014年现状减少9007.56公顷，占土地总面积的比例减少1.03%；较现行规划减少3204.966.54公顷，占土地总面积的比例减少0.19%。

2、园地调整

2014年全市园地面积为10310.80公顷，现行规划园地面积20829.5公顷。规划至2020年园地面积保持在19930.13公顷以上，较2014年现状净增加9619.33公顷，占土地总面积的比例增加1.10%；较现行规划减少899.37公顷，占土地总面积的比例不减少。

3、林地调整

2014年林地面积为55658.67公顷，现行规划林地面积47163.43公顷。规划落实至2020年林地面积不低于46475.70公顷，较2014年现状减少9182.97公顷，占土地总面积的比例减少1.05%；较现行规划减少687.73公顷，占土地总面积的比例减少0.11%。

4、牧草地调整

2014年全市牧草地面积为0公顷，现行规划牧草地面积63.63公顷。规划落实至2020年牧草地面积达到62.6公顷，增加62.6公顷，占土地总面积的比例增加0.01%，较现行规划减少1.03公顷，占土地总面积的比例不减少。

5、其他农用地调整

着力优化畜禽养殖等用地布局，科学划定养殖禁养区、控养区和可养区，提高产出效益；结合农地整理，优化沟渠、农村道路等其他农用地的结构与布局。2014年其他农用地面积为66288.19公顷，现行规划其他农用地面积69423.71公顷。规划至2020年面积为66546.33公顷，较2014年现状净增加258.14公顷，占土地总面积的比例增加0.03%，较现行规划减少2877.38公顷，占土地总面积的比例减少0.28%。

（二）建设用地结构调整

基本保障全市经济社会发展用地需求，重点保障国家、省政府和市政府确定的重点区域、重点项目用地需求。2014年全市建设用地规模为155451.38公顷，规划至2020年控制在163580.79公顷以内，其中省级及以上重点项目交通水利用地规模为4015.73公顷。

1、严格控制城乡建设用地规模

2014年城乡建设用地规模为139448.20公顷，现行规划城乡建设用地面积139768.96公顷。至2020年控制在142447.17公顷以内，较2014年现状净增加2998.97公顷，占土地总面积的比例增加0.34%；较现行规划增加2678.21公顷，占土地总面积的比例增加0.12%

2、积极调整交通、水利及其他用地

优化区域交通路网配置，保障国家、省和市重点交通运输工程建设用地。2014年交通、水利及其他用地面积为16003.18公顷，现行规划交通、水利及其他用地面积15371.58公顷。至2020年面积控制在21133.62公顷以内，较2014年现状净增加5130.44公顷，占土地总面积的比例增加0.59%，较现行规划净增加5762.04公顷，占土地总面积的比例增加0.54%。

（三）其他土地结构调整

2014年全市其他土地面积11945.37公顷，现行规划其他土地面积12840.54公顷。至2020年其他土地面积控制在12070.16公顷以内，较2014年现状净增加124.79公顷，占土地总面积的比例增加0.01%，较现行规划净减少770.38公顷，占土地总面积的比例减少0.09%。（附表2）

## 三、土地利用布局优化

（一）土地利用总体布局优化

聊城市依据产业布局规划进行优化土地利用总体布局，战略是：①中心极化策略，大力发展中心城区，中心城区为工业发展及服务的核心，引导人口与产业向中心城集聚；②结构优化策略，以现有产业升级优化与新型现代农业体系构建的互促发展为基础，构筑三化融合的新型产业体系；加快聊城中心城区与茌平县城和东阿县城的一体化发展，构建聊茌东都市区，全面提升中心城市在冀鲁豫三省交界地区的综合竞争与辐射能力。加强市域生态资源保护与控制，积极推进生态恢复工程与生态体系建设，构建“两带、四片、多节点、多廊道”的生态安全格局，将全市划分为黄河故道水土保持水源涵养与农产品提供生态功能区、生态宜居与产业转型适度发展生态功能区、城镇建设与产业集聚发展生态功能区、沿黄城市安全屏障与自然资源保护生态功能区，推动市域生态的分区保护。

（二）农用地布局优化

1、基本农田连片集中

遵循现状基本农田总体格局不变为前提，优先把优质耕地划入基本农田。根据基本农田保护面积，现行规划基本农田布局，按照基本农田平均质量等别应高于调整前的平均质量等别的原则，将部分高等别耕地、集中和连片耕地、已验收合格的土地整理复垦开发新增的优质耕地等，优先划入基本农田，全市规划期末基本农田总面积为482700公顷。

2、耕地布局稳定

按照“大稳定，小调整”的原则，依据2014年全市各乡镇耕地保有量、2015年至2020年县（区、市）建设占用耕地面积和补充耕地数量，按照上级土地利用总体规划下达的耕地保有量指标，全市规划期末耕地总面积为563173.73公顷。

3、园地区域集中发展

优化各类园地结构，加快品种结构调整和产品质量提高，作为京津冀蔬菜输送区域，实现规模化种植，建设优质蔬菜生产基地，稳步提高园地单产和效益。调整园地布局，引导新建园地向立地条件适宜的区域集中发展。全市规划期末园地面积为19930.13公顷。

4、林地网格化

全市规划期末林地面积为46475.70公顷，主要规划布局在茌平国家森林公园、东阿黄河国家森林公园、高唐清平省级森林公园（高唐清平国家生态公园）、冠县古梨园省级森林公园、冠县马颊河市级森林公园、莘县马西森林公园、聊城市中心苗圃市级森林公园等。重点建设高标准农田林网、绿色通道和自然保护区等生态工程。

（三）建设用地布局优化

1、城镇用地布局

科学把握城镇化进程，按照控制生产用地，保障生活用地，扩大生态用地的要求，科学安排城镇建设用地，合理调控城镇建设用地增长规模和时序，统筹安排中心城区与建制镇发展用地。优先保障城镇基础设施、公共服务设施、公共绿地、经济适用房、普通住房等民生工程用地。城镇建设应充分利用现有建设用地和空闲地，严禁征而不用和闲置土地，严禁占用规划确定的绿地和永久性基本农田。全市规划期末城镇用地规模为46876.65公顷。

2、农村居民点用地布局

规划期内，按照生产发展、生活宽裕、村容整洁的要求，对现有分散的农村居民点改造、迁村并点，开展农村居民点整理。结合规划部门的现代城镇体系规划，按照集中紧凑、就近合并原则，逐渐开展农村社区建设。全市规划期末建设农村居民点用地总规模为91794.36公顷。

3、采矿和其他独立建设用地布局

合理安排采矿和其他独立建设用地，重点保障能源项目用地。高唐县土地利用总体规划（2006-2020年）调整完善工作中，充分与相关部门进行衔接，对调整完善中涉及调整地块进行了压覆重要矿产资源情况核查。经查询现有地质资料和进行实地调查，聊城市土地利用总体规划（2006-2020年）调整完善方案涉及地块范围内无探矿权设置，无采矿权设置，无查明的矿产地，新增建设用地不压覆重要矿产资源。

4、交通和水利设施用地布局

优先保障交通、水利、能源等重点基础设施项目建设用地，规划期内增加郑济高铁、高唐至东阿高速公路、聊城机场、彭楼灌区续建配套节水改造工程建设项目等交通水利项目。

（四）生态环境布局与优化

1、土壤生态环境修复与布局

坚决杜绝高污染项目建设，建立高污染高耗能行业过剩产能退出机制。建立土壤污染防治调查评估制度，加强畜禽养殖场周边、重点工业企业（含工业园区）周边、矿区周边和固废集中处理场周边、饮用水源地周边土壤环境质量监测工作。严格控制土壤污染源，强化污染场地治理，加强农业面源污染防治，积极开展土壤污染治理与修复试点，通过生态环境修复与布局优化逐步改善土壤生态环境。

2、林业生态环境布局

实施水系绿化、交通沿线绿化、城市绿化、园区绿化、厂区绿化、村庄绿化，建设一批植树造林重点工程，形成沿湖、沿河、沿路、沿南水北调输水干线、沿工业园区生态带，构建大绿化体系。重点加强对东阿黄河森林公园、茌平森林公园、莘县马西林场、高唐旧城林场、冠县马颊河林场、阳谷赵王河林场等的保护，严控基础性生态用地的开发利用，保护天然植被和生物多样性。统筹林业生态和林业产业两大体系和谐发展，林业的生态、经济和社会效益同步推进，把林业办成富有生命力和竞争力的生态、经济支柱产业。

规划实施期间，重点实施五类林业生态建设工程：绿色通道（防护林）工程、农田林网工程、绿色新农村及城乡绿化美化建设工程、林业生态旅游资源开发工程。

2、水域生态环境布局

建设“科学的供水水网、完整的排水水网、合理的蓄水水网、优良的城市水网、和谐的生态水网”五大水网，实现水资源的统一调度和优化配置，达到供水安全，旱能浇、涝能排，水生态环境优美的效果。具体内容包括供水、节水、农田水利、防洪减灾、水资源保护、生态建设及水利信息化建设等目标，建设“海绵城市”示范市。

为建设生态水利，实现河渠、湖泊及水库等多功能一体化建设，形成排蓄兼得、互相补给、贯通相连的生态水网，必须依托生态水利工程规划的建设。规划期间，全市将推进五类生态水利工程建设：包括河道生态工程建设、水库生态工程建设、灌排水系生态工程建设、水土流失防治与水土保持工程建设、水环境工程建设。重点加强对高新区古漯河和九州洼湿地公园等原有湿地的治理和保护，以及引黄沉沙区沙地的治理。城区在完善提升老城水系的同时，加快南部新城水系建设。推进城市水系进社区，打造亲水性、景观性生态社区。通过徒骇河、马颊河、京杭运河及南水北调干渠等主要河流的贯通，实现全市水域湖河库相连相通，构建“湖河相连、水系相通”的大水城空间格局。

# 第六章重点项目和重大工程布局调整

## 一、重点交通工程项目

按照统筹规划、合理布局、衔接互补、集约高效的要求，加大重点交通设施建设力度，完善全市交通网络体系。规划期内交通项目72个，总面积5414公顷，新增建设用地4484.35公顷，其中占用耕地3502.11公顷。其中省级重点项目32个，包括国家高速公路青兰线山东东阿至聊城段公路项目、高唐至东阿高速公路、G514S242高唐至博平段扩建、京九铁路、郑济高铁、聊城飞机场等，总规模4339.32公顷，新增建设用地3534.16公顷，其中占用耕地2790.13公顷。市级及以下重点项目40个，包括G514齐邯线临清绕城段、济聊高速连接线、金堤河扶贫大道等，总规模1074.68公顷，新增建设用地950.19公顷，其中占用耕地711.98公顷（见附表9）。

## 二、水利建设项目

以保障水源供给、改善生态环境为重点，搞好水利基础设施建设，搞好供水、河道治理、水库除险加固等工程建设，努力实现水资源的永续利用，保障经济社会的可持续发展。规划期内规划落实水利项目24个，总面积1192.91公顷，新增建设用地1152.22公顷，其中占用耕地851.67公顷。其中省级重点项目5个，包括位山灌区东西引水渠、聊城市彭楼灌区续建配套节水改造工程建设项目等，总规模489.72公顷，新增建设用地475.25公顷，其中占用耕地385.75公顷。市级及以下重点项目19个，包括位山灌区沉沙池改扩建工程、徒骇河朱庄节制闸工程、马颊河闫谭节制闸工程等，总规模703.19公顷，新增建设用地676.97公顷，其中占用耕地465.92公顷（见附表9）。

## 三、能源及电力建设项目

本轮规划调整完善结合积极发展电力、大力发展可再生能源的要求，统筹安排能源产业用地，优化用地布局，严格项目用地管理，保障重点能源建设用地。规划期内，重点保障风力发电项目，有效保障项目用地，规划期内保障能源项目1个，电力建设项目15个，总面积37.96公顷，新增建设用地37.96公顷，其中占用耕地34.70公顷。其中，规划期内省级重点项目2个，包括马西110千伏变电站项目、聊城南500千伏变电站项目，总规模6.32公顷，新增建设用地6.32公顷，其中占用耕地5.77公顷。市级及以下点项目14个，包括孙疃变电站、国家电网贺海35kv变电站等，总规模31.64公顷，新增建设用地31.64公顷，其中占用耕地28.93公顷（见附表9）。

## 四、环保建设项目

为全面提高城镇污水处理能力，大力推进节水工程建设，建立全市、城乡一体的生活垃圾无害处理处置体系。规划期内安排环保类项目9个，均为污水处理厂用地，总规模13.12公顷，新增建设用地12.54公顷，其中占用耕地7.61公顷（见附表9）。

## 五、其他重点建设项目

按照“全空间联动、全要素整合、全产业融合、全民众参与、全媒体营销”的六全理念，实现旅游业与其他产业深度融合，实现聊城市旅游全域发展，打造特色鲜明的生态休闲旅游目的地城市。规划期内，围绕市域旅游项目建设，重点开发京杭运河旅游产业、开发项目金堤河旅游度假区等项目，加强“江北水城、运河古都”旅游文化建设。总规模435.79公顷，新增建设用地386.88公顷，其中占用耕地286.34公顷。

# 第七章土地利用功能分区和建设用地空间管制分区调整

## 一、土地利用功能分区

按照土地基本用途的不同，全市土地利用功能分区可划分为基本农田集中区、一般农业发展区、城镇村发展区、独立工矿区、生态环境安全控制区、自然与文化遗产保护区、林业发展区八类。

- 基本农田集中区

基本农田集中区为基本农田分布集中度较高、基本农田所占比例较大、需要重点保护和整治的区域。全市基本农田集中区由现行规划545949公顷调整为511102.93公顷，减少34846.07公顷，占土地总面积的比例由62.62%调整为58.62%。

县、乡级土地利用总体规划应主要依据基本农田集中区划定基本农田保护区和基本农田。全市规划期内共多补划基本农田1220公顷。规划期内已安排预留建设占用耕地的独立选址和市以上重点建设项目，以及交通、水利、能源、电信等基础设施，占用基本农田且不突破基本农田预留规模的，按一般耕地报批，按基本农田补偿。

区内鼓励开展基本农田建设，可进行直接为基本农田服务的农村道路、农田水利、农田防护林及其他农业设施的建设。切实加大基本农田土地整理力度，完善农业配套设施，改善农业发展基础条件，稳定和提高基本农田质量，建立高产稳产基本农田。

土地整理复垦资金的60%应优先用于该区的基本农田建设。

区内非农建设用地和其他零星农用地应优先整理、复垦或调整为基本农田；规划期内确实不能复垦或调整的，可保留现状用途，但不得扩大面积。

不得破坏、污染基本农田保护区内的土地，不得在区内建窑、建坟、挖沙、采石、取土、采矿、堆放固体废弃物或进行其他破坏基本农田的活动。

区内严禁安排城镇村新增非农建设。严格控制区内农村居民点用地增加，积极引导农村居民点整理，逐步缩减区内农村居民点用地规模。

区内的一般耕地在未被建设占用之前，应遵循基本农田管制和建设政策进行管护。

（二）一般农业发展区

本区内土地利用主要类型为除基本农田集中区外，在土地利用上以农业、林业、畜牧业发展为主的区域，全市一般农业发展区面积由现行规划126823.24公顷调整为140613.22公顷，增加13789.98公顷，占土地总面积的比例由14.55%调整为16.13%。区内土地主导用途为农业生产。

一般农业发展区是以发展种植农业和采摘农业为主的区域。该区鼓励各种农业设施的建设，促进各类中、低产田及其他一般农田向基本农田转化。重要生态廊道内鼓励进行生态建设和农业生产活动，保留原有自然形态，充分发挥耕地等农用地的生产、生态、景观和间隔的综合功能，拓展绿色空间。

（三）城镇村发展区

主要包括中心城市、次中心城市、中心镇、一般镇及中心村，以及纳入城镇用地体系的开发区，由现行规划155591公顷调整为170212.19公顷，增加14611.19公顷，占土地总面积的比例由17.85%调整为19.52%。

城镇村发展区是以生产生活功能为主导用途的区域，也是全市非农产业和人口集聚的区域，区内建设用地应优先利用现有低效建设用地、闲置地和废弃地，严格控制用地规模，高效集约利用土地资源，根据资源条件和环境容量，科学合理地确定开发模式和开发强度。优化工业布局，逐步搬迁市区内污染工业，整合治理后集中安排到独立工矿区。区内建设用地的开发与利用应充分考虑煤炭等资源的保护和利用，统筹规划，避免压覆煤炭资源，规划建设用地应注意避开采空区。繁荣第三产业，提高本区的宜居程度。对区内的农用地，在批准改变用途以前，应严格按原用途使用；禁止建设占用规划确定的基本农田、永久性绿地和园地。

（四）独立工矿区

主要分布在各县（市、区）经济开发区及工业园区，由现行规划3230公顷调整为3135.35公顷，减少88.08公顷，占土地总面积的比例由0.37%调整为0.36%。

该区是指集中发展不宜安排在靠近城镇附近的产业为主的区域。区内建设应优先利用现有低效建设用地、闲置地和废弃地；区内现状农用地在批准改变用途之前，应当按原用途使用，不得荒芜。

（五）生态环境安全控制区

本区为按照生态文明建设要求，对水源保护地、河流、水库、蓄滞洪区等实施严格保护，维护生态安全划定的区域。根据各县（市、区）在调整完善工作中根据实际情况进行调整，将重要水源地等划为生态环境安全控制区，所以区域由现行规划129205.80公顷调整为14164.93公顷，增加1244.13公顷，占土地总面积的比例由1.48%调整为1.62%。

该区主要是指河湖及其泄洪滞洪区、重要水源保护区等基于生态环境安全目的需要进行土地利用特殊控制的区域。区内应巩固现有林地，加强生态林建设和湿地保育。区内土地使用应符合经批准的相关规划；区内影响生态环境安全的土地，应在规划期间调整为适宜的用途；区内土地严禁进行与生态环境保护无关的开发建设活动，原有的各种生产、开发活动应逐步退出。

（六）自然与文化遗产保护区

指为保持土地生态环境平衡、保障土地资源可持续利用而划定的保护区域。主要包括：文物古迹名胜区、水源地保护区、森林公园、水域用地区、特色旅游风景区和军事用地区。具体为：以曹植墓、光岳楼、山陕会馆为主要内容的古文化文物古迹区；以古城区景区、东昌湖景区、京杭大运河景区、景阳冈景区为主要内容的生态旅游风景区；以李海务平原水库、许营水源地、北杨集水源地、黄河沿岸水源带、东阿地下水源等为主的水源地。主要包括湖泊、河流、水库水面等面积较大的水面以及苇地和滩涂；以卫运河、马颊河、京杭运河、徒骇河和东昌湖等为主要内容的水域用地等。由现行规划1029公顷调整为4097.38公顷，增加3068.38公顷，占土地总面积的比例由0.12%调整为0.47%。

区内土地主要用于保护具有特殊价值的自然和文化遗产；区内土地使用应符合经批准的保护区规划；区内影响景观保护的土地，应在规划期间调整为适宜的用途；不得占用保护区核心区的土地进行新的生产建设活动，原有的各种生产、开发活动应逐步退出；严禁占用区内土地进行破坏景观、污染环境的开发建设活动。

（七）林业用地区

指规划期间为林业生产发展及各类林业生产必要的服务设施建设等需要而划定的土地区域，现行规划26297.00公顷调整为28524.04公顷，增加2227.04公顷，占土地总面积的比例由3.02%调整为5.58%。

## 二、建设用地空间管制分区调整

为加强对规划用地的空间管制，控制建设用地盲目扩张，引导县域理性发展，实现空间与资源、环境协调，划定四个建设用地管制区，即允许建设区、有条件建设区、限制建设区和禁止建设区（见附表5）。

（一）允许建设区

城乡建设用地规模边界所包含的范围，包括全市规划期内将保留的现状建设用地以及新增城镇、工矿、村庄建设用地规划选址的区域。我市允许建设区由现行规划的151019.64公顷调整为163580.79公顷，由于建设用地规划调整和省级及以上重点项目落实地块，增加12561.15公顷，占土地总面积的比例由17.32%调整为18.76%。

管制规则：

（1）区内土地主导用途为城镇、村庄、独立工矿建设和交通水利及其他建设用地发展空间；

（2）市级规划下达的新增建设用地指标应落实在允许建设区，具体用地受年度计划指标约束，应统筹增量与存量用地，促进土地节约集约利用；

（3）规划实施过程中，在允许建设区总规模不突破建设用地规模控制目标的前提下，其空间布局形态可依规程适度调整，但不得突破城市开发边界。

（二）有条件建设区

本次规划调整完善有条件建设区是规划调整期内预期新增城乡建设用地落实到空间上的用地区，其规模与规划新增城乡建设用地相匹配，在建设用地适宜性评价以及与其他相关规划充分协调的基础上，根据各类建设用地规模控制指标划定。我市有条件建设区由现行规划的3902.45公顷调整为3459.53公顷，严格控制建设用地无序扩张，减少442.92公顷，占土地总面积的比例由0.44%调整为0.40%。

管制规则：

（1）规划期内有条件建设区边界原则上不得调整。区内土地可用于允许建设区的布局调整，符合规定的，可依程序办理建设用地审批手续，同时相应核减允许建设区规模；

（2）规划期内农用地在批准改变用途之前，应当按原用途使用，按照农用地管制规则进行管理，不得荒芜或毁坏。

（三）限制建设区

除允许建设区、有条件建设区和禁止建设区之外的区域为限制建设区，是城镇村、工矿建设空间与生态保护空间的缓冲隔离带。包括各乡（镇、街道）的基本农田保护区，建设用地整理、复垦区域，其他生态功能保护区、河流水网区域等。我市限制建设区由现行规划的711154.47公顷调整为701320.14公顷，减少9834.33公顷，占土地总面积的比例由81.58%调整为80.447%。

管制规则：

（1）区内土地主导用途为农业生产和生态保护用地，是开展土地开发整理复垦和基本农田建设的主要区域。

（2）区内不得安排除基础设施和单独选址项目以外的新增城乡建设用地。

（3）区内新增建设用地受规划指标和年度计划指标双重约束，禁止城、镇、村新增建设占用，严格控制线性基础设施和单独选址建设新增用地。

（4）区内非农建设用地和其他零星农用地应当因地制宜，优先整理、复垦为耕地；规划期内确实不能调整或复垦的，可保留现状用途，但不得扩大面积。

（5）规划中已列明且已安排用地布局的线性建设项目，视为符合规划。当限制建设区的管制规则与其他分区管制要求相冲突时，依据其他分区土地用途的管制规则执行。

（四）禁止建设区

根据保护自然资源、生态、环境、景观等特殊需要，在与相关规划相协调的基础上划定禁建边界。禁建边界以内区域为禁止建设区，主要包括自然保护区核心区、森林公园、地质公园、水源保护区的核心区、主要河流的蓄滞洪区、地质灾害高危险地区等。禁止建设区面积由5763.48公顷调整为3479.58公顷，减少2283.90公顷，占土地总面积的比例由0.66%调整为0.40%。

管制规则：

（1）区内土地主导用途为生态与环境保护用地，严格禁止与主导功能不相符的建设与开发活动；

（2）区内土地整理复垦开发与建设项目用地，须报规划审批机关同级国土资源部门组织项目选址和用地的论证，从严把关；

（3）除法律法规另有规定外，规划期内禁止建设区边界不得调整。

# 第八章土地综合整治

## 一、土地整治规划总体目标

（一）总体目标

全面落实党中央、国务院有关规范有序推进土地整治的决策部署，以整体推进田、水、路、林、村综合整治为平台，以优化城乡用地结构、增加有效耕地面积、提高耕地综合生产力和改善生态环境为重点，整理资源、引导资金、协调好土地整治与耕地保护、产业发展和城乡建设等的关系，统筹安排规划期间市域土地整治活动。把“十三五”土地整治规划和工矿废弃地复垦利用实施规划（2014-2017年）纳入规划调整完善方案中。

（二）整治补充耕地质量提升措施

1、新增耕地部分的农田基础设施，应有机的与周边区域衔接，充分利用原有农田基础设施；

2、注重地力培育，有条件的区域实施旱地改造水田，有条件区块可以运用客土培肥等手段，增加新增耕地质量；

3、土地整治项目完成后，应及时做好产权登记工作，加强农田管理，长期保持耕地用途。

## 二、土地综合整治安排

全市土地整理复垦开发划分为7个重点域区：马颊河流域农用地整理区、金堤河西开发整理区、沿黄流域农用地整理区、漳卫河——黄河古道农用地整理区、位山干渠-茌新河开发整理区、引黄废弃沉沙池复垦区、背河槽状洼地开发整理区。土地总面积286473.21公顷，占全市总面积的32.86%，土地开发整理潜力23295公顷。规划期间，全市合理确定土地整治项目区。全市通过整理复垦开发补充耕地14032.19公顷，比现行规划增加3972.18公顷。

## 三、土地整治挖潜安排

结合工矿废弃地复垦调整利用试点，通过分期复垦历史遗留的废弃地，宜农则农，宜建则建，逐步提高土地复垦率和复垦土地质量。同时，对采矿、交通、水利等生产建设项目新形成的挖损、塌陷、压占、污染的土地进行全面复垦，降低各类生产建设对土地的破坏。规划期间，全市合理设定土地复垦项目区；在科学评价土地开发对生态环境影响的基础上，因地制宜开发利用耕地后备资源，通过加强农田水利、田间道路等农业基础设施建设，不断提高耕地质量，改善农业生产条件与农村生态环境。

根据《聊城市工矿废弃地实施规划（2014-2017年）》，全市确定工矿废弃地复垦调整利用项目总规模1491.04公顷。在规划期内，按照符合土地级差收益最大化、有利于促进城镇化和工业化发展、节约集约利用的原则，结合新农村建设、通过建设用地需求量分析和用地紧迫程度排序。将现行规划中不能实施的拆旧村庄恢复为农村居民点用地，将符合搬迁条件的村镇调整复垦为农用地，按照向城镇和中心村集中、有利于生产生活、有利于产权调整、考虑当地文化和习俗相容性以及尽量不占用耕地的原则设置安置区。在规划期内全县调整后到2020年，全市完成农村建设用地整治挖潜（挂钩）指标7740.72公顷，与调整完善前保持一致。

其中，东昌府区农村建设用地整治挖潜（挂钩）指标2124.93公顷。拆旧区规模3551.28公顷，各镇均有分布，主要集中在潜力较大的蒋官屯、顾官屯镇等。设置安置区面积832.95公顷，主要集中在城区、小城镇和基础设施相对配套的村庄。

阳谷县农村建设用地整治挖潜（挂钩）指标1094.94公顷。规划期内共设置拆旧项目区380个，总面积4834.81公顷；设置安置区128个，总规模3739.87公顷。

莘县农村建设用地整治挖潜（挂钩）指标857.85公顷。规划期内拆旧区面积2998.54公顷，复垦工矿废弃地283.49公顷，全县异地安置区总面积1753.23公顷。

茌平县农村建设用地整治挖潜（挂钩）指标723.20公顷。规划期拆旧总面积2080.06公顷，安置区总规模1300.38公顷。

东阿县农村建设用地整治挖潜（挂钩）指标707.52公顷。规划期全县共设置60个拆旧项目区，拆旧总面积达1809.48公顷，设置安置区60个，总规模1007.70公顷，设置建新区规模707.52公顷。全县共设置32个工矿废弃地复垦区，复垦面积176.84公顷。

冠县农村建设用地整治挖潜（挂钩）指标816.53公顷。规划期

计划新增增减挂钩拆旧村庄155.28公顷，全县计划对清泉街道西谷子头窑场等9个窑场进行复耕，拟拆旧面积47.31公顷，复耕面积37.66公顷；2018年工矿废弃地拆旧面积52.93公顷，拟复垦面积32.42公顷。

高唐县农村建设用地整治挖潜（挂钩）指标681.88公顷。规划期拆旧总面积1657.26公顷，复垦耕地面积1645.63公顷，设置安置区总规模963.75公顷。

临清市农村建设用地整治挖潜（挂钩）指标733.87公顷。规划期拆旧区面积与现行规划保持一致，面积为1576.53公顷，原址安置区总面积385.40公顷，异地安置区总面积90.55公顷。

# 第九章中心城区土地利用规划调整

## 一、中心城区土地利用现状

中心城区严格按照省政府批复的聊城市土地利用总体规划中心城区规划，东到四新河东外环—线，西至京九铁路海源路一线、南到城市规划新南环、北到北外环，总面积22033.53公顷。

根据2014年土地利用变更调查成果，中心城区土地总面积22033.53公顷，其中农用地面积为9538.36公顷，占土地总面积的43.29%；建设用地面积为11865.29公顷，占土地总面积的53.85%；其他土地面积为629.87公顷，占土地总面积的2.86%。建设用地中，城乡建设用地面积10396.09公顷；交通水利用地面积1427.27公顷；其他建设用地面积41.93公顷。中心城区规划控制范围与规划调整完善前保持一致。

## 二、中心城区规划调整方向

（一）发展目标与方向

依托江北水城和历史文化名城，携古运河、徒骇河，拥东昌湖，形成“江北水城、运河古都、古今交融、生态绿色”的生态化城市。按照“一城四区”规划。“一城”指整个东昌府区城区（中心城区）；“五区”是将整个中心城区划分成为中心区、经济技术开发区、江北旅游度假区、凤凰嘉明工业园区、行政文化新区等5个功能区。以中心区为核心，加快水城建设步伐。向东、向南发展经济技术开发区、行政文化新区，向北发展嘉明工业园区。中心区：以发展商贸、旅游、文化娱乐和生活居住为主。经济技术开发区：以高新技术、外向型经济、教育科技、仓储和生活居住为主。行政文化新区：以行政办公、文化、旅游、高档居住为主。凤凰嘉明工业园区：以加工工业、商贸批发专业市场为主。

（二）分区片布局调整

结合聊城市城市总体规划，以“东拓、西育、南优、北延”为基本发展方向，中心城区主要分为北部嘉明工业园区、西部高铁片区、南部旅游度假区、东部工业园区。城东新片区为发展核心区，在东部新区构建“一带一轴三心多组团”的空间结构。其他片区不断提升其配套设施来配合城东新片区的发展。

## 三、中心城区土地利用结构调整

（一）农用地结构调整

规划调整完善后，农用地面积为4963.25公顷，比2014年现状农用地面积9538.36公顷减少4575.11公顷，较现行规划农用地面积5528.26公顷减少565.01公顷。其中耕地面积为2554.34公顷，比2014年现状耕地面积6988.61公顷减少4434.27公顷，较现行规划耕地面积2831.94公顷减少277.60公顷。

（二）建设用地结构调整

控制城乡建设用地总规模，保障重点发展区块及项目用地，优化建设用地结构，提升对社会经济发展的支撑能力，提高土地节约集约利用水平。规划调整完善后，建设用地总规模为16062.12公顷，比2014年建设用地总规模11865.29公顷增加4196.83公顷，较现行规划建设用地总规模15266.86公顷增加795.26公顷。其中城乡用地规模为14669.09公顷，比2014年城乡用地规模10396.09公顷增加4273.00公顷，较现行规划城乡用地规模14003.96公顷增加665.13公顷；交通水利用地规模为761.13公顷，比2014年交通水利用地规模1427.27公顷减少666.14公顷，较现行规划交通水利用地规模636.27公顷增加128.86公顷；其他建设用地规模为631.90公顷，比2014年其他建设用地规模41.93公顷增加589.97公顷，较现行规划其他建设用地规模630.63公顷增加1.27公顷。

（三）其他土地结构调整

规划调整完善后，其他土地面积为1008.16公顷，比2014年现状其他土地面积629.87公顷增加378.28公顷，较现行规划其他土地面积1238.41公顷减少230.25公顷，主要是因为现行规划中河流湖泊规划面积比现状大很多。

## 四、中心城区用地空间管制

为落实中心城区土地利用空间布局，协调城区发展与基本农田保护、生态环境治理等关系，加强城区拓展空间管制，采用管制分区与划定边界相结合的方法，进行中心城区用途管制。根据现状城区与规划安排新增建设用地指标的规模划定为城区建设用地规模边界，根据规划用于城区空间布局调整的区域规模划定城区建设用地扩展边界，由此形成中心城区允许建设区、有条件建设区、限制建设区和禁止建设区。

（一）允许建设区

为城市建设用地规模边界内区域，涵盖现有城区、中心城区规划控制范围内的其他城镇、工矿、中心村等现状建设用地和规划新增的建设用地。规划目标年，允许建设区控制面积为16062.12公顷，由于现行规划中中心城区内部分交通水利用地和特殊用地划为有条件建设区和限制建设区，本次调整完善后将全部建设用地划为允许建设区，所以调整后比现行规划15266.86公顷增加795.26公顷。

（二）有条件建设区

为允许建设区以外、城市建设用地规模扩展边界以内，在不突破规划城市建设用地规模的前提下，可以用于允许建设区布局调整的区域，可安排城乡建设用地增减挂钩项目建新区。规划目标年，有条件建设区控制面积为471.97公顷，比现行规划1100.56公顷减少628.59公顷。

（三）限制建设区

限制建设区是指中心城区建设用地控制扩展边界内除允许建设区、有条件建设区、禁止建设区外的其他区域。该区划定面积为5475.53公顷，是未来规划期间实施城乡建设用地增减挂钩城镇拆旧区重点区域，比现行规划5642.20公顷减少166.67公顷。

（四）禁止建设区

禁止建设区是指中心城区发展控制范围内具有重要资源、生态、环境、历史人文价值，必须禁止各类建设用地开发的区域。中心城区划定禁止建设区面积23.91公顷，比现行规划23.91公顷保持不变。

## 五、县级中心城区调整情况

（一）阳谷县

现行规划中确定阳谷县中心城区控制范围总面积为6069.26公顷，至2020年，中心城区规划建设用地面积达到4082.26公顷；调整完善后，中心城区控制范围总面积保持6069.26公顷不变，到2020年，中心城区规划建设用地面积达到4130.61公顷。

（二）莘县

现行规划中确定莘县中心城区控制范围总面积为6271.68公顷，至2020年，中心城区规划建设用地面积达到3230.86公顷；调整完善后，中心城区控制范围总面积保持6271.68公顷不变，到2020年，中心城区规划建设用地面积达到3612.18公顷。

（三）茌平县

现行规划中确定茌平县中心城区控制范围总面积为5108.69公顷，至2020年，中心城区规划建设用地面积达到4034.89公顷；调整完善后，中心城区控制范围总面积保持5108.69公顷不变，到2020年，中心城区规划建设用地面积达到4133.57公顷。

（四）东阿县

现行规划中确定东阿县中心城区控制范围总面积为6662.00公顷，至2020年，中心城区规划建设用地面积达到3073.05公顷；调整完善后，中心城区控制范围总面积保持6662.00公顷不变，到2020年，中心城区规划建设用地面积达到3451.08公顷。

（五）冠县

现行规划中确定冠县中心城区控制范围总面积为4109.86公顷，至2020年，中心城区规划建设用地面积达到2913.76公顷；调整完善后，中心城区控制范围总面积保持4109.86公顷不变，到2020年，中心城区规划建设用地面积达到3029.98公顷。

（六）高唐县

现行规划中确定高唐县中心城区控制范围总面积为9034.74公顷，至2020年，中心城区规划建设用地面积达到4725.16公顷；调整完善后，中心城区控制范围总面积保持9034.74公顷不变，到2020年，中心城区规划建设用地面积达到4947.18公顷。

（七）临清市

现行规划中确定临清市中心城区控制范围总面积为6839.36公顷，至2020年，中心城区规划建设用地面积达到4317.53公顷；调整完善后，中心城区控制范围总面积保持6839.36公顷不变，到2020年，中心城区规划建设用地面积达到4683.52公顷。

# 第十章规划实施与管理

## 一、建立行政保障措施

1、建立土地利用责任制

使用土地的单位和个人必须严格按照土地利用总体规划使用土地。严格限制农用地专用，控制建设用地总量，对耕地实行特殊保护。采取“谁使用、谁保护”、“谁破坏、谁负责”和“谁当政、谁监管”的责任管理体系。加强对规划执行情况的监督力度，运用法律手段制止擅自改变土地用途的行为。

2、建立规划“红线”执行机制

按照国家相关法律法规，建立和完善规划调整完善“红线”强制执行机制，严格“三线”划定的分类实施管理，满足相关管控要求。

## 二、完善规划实施保障措施

1、积极落实耕地占补平衡义务

严格执行建设用地占用耕地补偿制度。按照建设占用耕地占补平衡的相关政策和要求，严格执行“占补平衡”和“占优补优”规定，全面落实上级规划下达补充耕地保有量义务。

2、激励增量撬动存量，推进节约集约用地

推行倒逼机制，促进存量用地再开发。按照节约集约用地政策，积极推行以盘活存量、内涵挖潜为主的、增量（计划）配置与存量挖潜相结合的建设用地供给方式，形成撬动存量的倒逼机制；同时加大政府的调控力度，完善相关政策措施，依据扩展边界内低效用地再开发、批而未供土地利用、存量用地盘活情况，配套新增计划指标，辅以依法收储、集中开发、自主改造等方式，鼓励对存量用地实施再开发。

## 三、加强实施监管与基础建设

1、强化规划实施监管

健全规划实施监测与督察制度，加大执法检查力度，对规划目标、主要调控指标等的执行情况，以及违反土地利用总体规划的用地行为进行动态监测、实时跟踪和严肃查处。

2、完善规划实施基础建设

依据国家和省级规划实施管理政策要求，完善土地利用总体规划实施管理制度，明确监管程序、考核办法和相关责任等，并大力推动土地利用规划管理信息系统建设，切实提高土地利用和规划实施管理工作效率。

# 附表：

### 1、聊城市土地利用现状结构表；

### 2、聊城市土地利用结构调整表；

### 3、聊城市各乡（镇、街）规划主要控制指标；

### 4、聊城市土地用途分区面积表；

### 5、聊城市建设用地管制分区调整情况表；

### 6、聊城市耕地保有量调整情况表；

### 7、聊城市基本农田调整情况表

### 8、聊城市主要控制指标调整情况表

### 9、重点建设项目用地规划表

### 10、聊城市中心城区管制分区表

# 支持性文件：

市级论证意见

各部门同意意见

压矿说明

# 附图：

### 1、土地利用现状图(2014年)

### 2、调整前土地利用总体规划图(2006-2020年)

### 3、土地利用总体规划图(2006-2020年)

### 4、建设用地空间管制分区图(2006-2020年)

### 5、永久基本农田保护规划图(2006-2020年)

### 6、重点建设项目用地布局图(2006-2020年)

### 7、中心城区土地利用现状图(2014年)

### 8、调整前中心城区土地利用总体规划图(2006-2020年)

### 9、中心城区土地利用总体规划图(2006-2020年)

### 10、“三线”空间管制规划图

| 附表1聊城市土地利用主要调控指标表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标名称 | 调整前2006-2020年规划指标 |  | 2014年 现状 | 上级下达调整完善后指标 | 调整后2006-2020年规划指标 | 调整前后变化量（调整后-调整前） | 指标属性 |
|  | 衔接前2020年目标 | 衔接后2020年目标 |  |  |  |  |  |
| 总量指标（单位：公顷） |  |  |  |  |  |  |  |
| 耕地保有量 | 565191 | 565190.97 | 572181.29 | 563092.40 | 563092.40 | -2098.57 | 约束性 |
| 基本农田保护面积 | 498806 | 497585.97 | 497616.90 | 482700.00 | 482700.00 | -14885.97 | 约束性 |
| 建设用地总规模 | 158846 | 155969.72 | 155451.38 | 159586.67 | 159586.67 | 3616.95 | 预期性 |
| 城乡建设用地规模 | 136425 | 140332.37 | 139448.20 | -- | 142295.92 | 1963.55 | 约束性 |
| 城镇工矿用地规模 | 45352 | 47649.75 | 32968.60 | -- | 50522.62 | 2872.87 | 预期性 |
| 交通水利及其他建设用地规模 | 22421 | 15637.42 | 16003.18 | -- | 17290.75 | 1653.33 | 预期性 |
| 中心城区建设用地规模 | 15267 | 15266.86 | 11865.29 |  | 16062.12 | 795.26 |  |
| 增量指标（单位：公顷） |  |  |  |  |  |  |  |
| 新增建设用地规模 | 11911 | 11911.00 | -- | -- | 15527.95 | 3616.95 | 预期性 |
| 建设占用农用地规模 | 10789 | 10382.02 | -- | -- | 13702.35 | 3320.33 | 预期性 |
| 建设占用耕地规模 | 10060 | 10059.99 | -- | -- | 13150.22 | 3090.23 | 约束性 |
| 整理复垦开发补充耕地规模 | 10060 | 10060.01 | -- | -- | 14032.19 | 3972.18 | 约束性 |
| 效率指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人均城镇工矿用地（平方米） | 140 | 140 | 150 | -- | 146 | 6 | 约束性 |
| 城乡建设用地增减挂钩指标（公顷） | 7441 | 7740.72 | -- | -- | 7740.72 | 0 | 预期性 |

| 附表2 聊城市土地利用结构调整表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：公顷 |  |  |  |
| 地类 |  |  |  |  |  |  | 2014年 |  |  | 调整前2020年 |  | 调整后2020年 |  |  | 调整后-调整前 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 面积 |  | 比重（%） | 面积 | 比重（%） | 面积 |  | 比重（%） |  |  |
| 土地总面积 |  |  |  |  |  |  | 871835.70 |  | 100.00 | 871840.04 | 100.00 | 871840.04 |  | 100.00 | 0.00 |  |
| 农 用 地 | 耕地 |  |  |  |  |  | 572181.29 |  | 65.63 | 566378.69 | 64.77 | 563173.73 |  | 64.60 | -3204.96 |  |
|  | 园地 |  |  |  |  |  | 10310.80 |  | 1.18 | 20829.50 | 2.29 | 19930.13 |  | 2.29 | -899.37 |  |
|  | 林地 |  |  |  |  |  | 55658.67 |  | 6.38 | 47163.43 | 5.44 | 46475.70 |  | 5.33 | -687.73 |  |
|  | 牧草地 |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 | 63.63 | 0.01 | 62.60 |  | 0.01 | -1.03 |  |
|  | 其他农用地 |  |  |  |  |  | 66288.19 |  | 7.60 | 69423.71 | 7.91 | 66546.33 |  | 7.63 | -2877.38 |  |
|  | 农用地合计 |  |  |  |  |  | 704438.95 |  | 80.80 | 703858.96 | 80.42 | 696188.49 |  | 79.85 | -7670.47 |  |
| 建 设 用 地 | 城 乡 建 设 用 地 | 城镇用地 |  |  |  |  | 28223.70 |  | 3.24 | 42515.74 | 4.85 | 46876.65 |  | 5.38 | 4360.91 |  |
|  |  | 农村居民点 |  |  |  |  | 106479.60 |  | 12.21 | 92216.52 | 10.76 | 91794.36 |  | 10.53 | -422.16 |  |
|  |  | 采矿用地 |  |  |  |  | 4744.90 |  | 0.54 | 4251.10 | 0.51 | 2953.79 |  | 0.34 | -1297.31 |  |
|  |  | 其他独立建设用地 |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 | 785.60 | 0.09 | 822.37 |  | 0.09 | 36.77 |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 139448.20 |  | 15.99 | 139768.96 | 16.21 | 142447.17 |  | 16.34 | 2678.21 |  |
|  | 交 通 水 利 建 设 用 地 | 交 通 用 地 |  |  | 铁路用地 |  | 1117.75 |  | 0.13 | 1157.31 | 0.16 | 2057.26 |  | 0.24 | 899.95 |  |
|  |  |  |  |  | 公路用地 |  | 9803.55 |  | 1.12 | 9112.27 | 1.19 | 13072.56 |  | 1.50 | 3960.29 |  |
|  |  |  |  |  | 民用机场用地 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.14 |  | 0.00 | 34.14 |  |
|  |  |  |  |  | 港口码头用地 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  | 管道运输用地 |  | 15.88 |  | 0.00 | 17.08 | 0.00 | 17.08 |  | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  | 小计 |  | 10937.18 |  | 1.25 | 10286.66 | 1.35 | 15181.04 |  | 1.74 | 4894.38 |  |
|  |  | 水 利 设 施 |  |  | 水库水面 |  | 430.28 |  | 0.05 | 101.59 | 0.01 | 268.72 |  | 0.03 | 167.13 |  |
|  |  |  |  |  | 水工建筑用地 |  | 4080.01 |  | 0.47 | 3458.73 | 0.39 | 4498.91 |  | 0.52 | 1040.18 |  |
|  |  |  |  |  | 小计 |  | 4510.29 |  | 0.52 | 3560.32 | 0.40 | 4767.63 |  | 0.55 | 1207.31 |  |
|  | 其 他 建 设 用 地 | 风景名胜设施用地 |  |  |  |  | 555.71 |  | 0.06 | 1010.48 | 0.08 | 682.64 |  | 0.08 | -327.84 |  |
|  |  | 特殊用地 |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 | 514.12 | 0.06 | 502.31 |  | 0.06 | -11.81 |  |
|  |  | 盐田 |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 555.71 |  | 0.06 | 1524.60 | 0.14 | 1184.95 |  | 0.14 | -339.65 |  |
|  | 建设用地合计 |  |  |  |  |  | 155451.38 |  | 17.83 | 155140.54 | 18.10 | 163580.79 |  | 18.76 | 8440.25 |  |
| 其 他 土 地 | 水域 |  |  |  |  |  | 8895.19 |  | 1.02 | 10463.09 | 1.19 | 9979.32 |  | 1.14 | -483.77 |  |
|  | 自然保留地 |  |  |  |  |  | 3050.18 |  | 0.35 | 2377.45 | 0.28 | 2091.44 |  | 0.24 | -286.01 |  |
|  | 其他土地合计 |  |  |  |  |  | 11945.37 |  | 1.37 | 12840.54 | 1.47 | 12070.76 |  | 1.38 | -769.78 |  |
| 说明：规划建设用地总规模含市下达的建设用地总规模159586.67公顷，省级及以上重点项目新增规模4015.73公顷；省级及以上重点项目规模以实际占用为准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附表3聊城市各县（市、区）规划控制指标表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：公顷 |
| 行政单位 | 聊城市 | 东昌府区 | 阳谷县 | 莘县 | 茌平县 | 东阿县 | 冠县 | 高唐县 | 临清市 | 合计 |
| 基本农田保护面积 | 482700.00 | 63478.90 | 62598.43 | 80978.97 | 54382.59 | 39425.50 | 70483.59 | 54083.23 | 57268.79 | 482700.00 |
| 耕地保有量 | 563092.40 | 82611.76 | 72128.58 | 93692.96 | 64612.06 | 43921.35 | 77842.76 | 62705.87 | 65577.06 | 563092.40 |
| 建设用地总规模 | 159586.67 | 35183.87 | 19296.75 | 24186.52 | 16445.53 | 11311.30 | 20076.37 | 15897.26 | 17189.07 | 159586.67 |
| 城乡建设用地规模 | 142295.92 | 31079.46 | 16949.04 | 22060.4 | 14493.86 | 9304.36 | 18859.87 | 13948.13 | 15600.8 | 142295.92 |
| 城镇工矿用地规模 | 50522.62 | 16522.32 | 4680.01 | 5422.5 | 5430.78 | 3608.67 | 4223.70 | 4737.94 | 5896.7 | 50522.62 |
| 人均城镇工矿用地 | 146 | 175.00 | 135.00 | 126 | 141.67 | 147.66 | 115.00 | 153.00 | 137 | 146 |
| 交通水利及其他用地 | 17290.75 | 4104.41 | 2347.71 | 2126.12 | 1951.67 | 2006.94 | 1216.50 | 1949.13 | 1588.27 | 17290.75 |
| 新增建设用地规模 | 15527.95 | 8362.02 | 1066.35 | 998.90 | 1347.35 | 904.69 | 1023.01 | 817.35 | 1008.28 | 15527.95 |
| 新增建设占用农用地规模 | 13702.35 | 7314.38 | 939.33 | 911.00 | 1161.46 | 758.67 | 882.19 | 784.37 | 950.95 | 13702.35 |
| 新增建设占用耕地规模 | 13150.22 | 7106.82 | 932.49 | 854.58 | 1125.43 | 735.9 | 813.80 | 689.02 | 892.18 | 13150.22 |
| 土地整治补充耕地规模 | 14032.19 | 7106.82 | 932.49 | 1050.00 | 1125.43 | 735.9 | 1192.96 | 996.41 | 892.18 | 14032.19 |
| 城乡建设用地增减挂钩指标 | 7740.72 | 2124.93 | 1094.94 | 857.85 | 707.52 | 816.53 | 723.20 | 681.88 | 733.87 | 7740.72 |

附表4聊城市土地功能分区面积表

单位：公顷

| 行政单位 | 辖区面积 | 基本农田集中区 |  | 一般农业发展区 |  | 城镇村发展区 |  | 独立工矿区 |  | 生态环境安全控制区 |  | 自然与文化遗产保护区 |  | 林业用地区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 面积 | % | 面积 | % | 面积 | % | 面积 | % | 面积 | % | 面积 | % | 面积 | % |
| 聊城市 | 871840.04 | 511102.93 | 58.62 | 140613.22 | 16.13 | 170202.19 | 19.52 | 3135.35 | 0.36 | 14164.93 | 1.62 | 4097.38 | 0.47 | 28524.04 | 5.58 |

| 附表5聊城市建设用地管制分区调整情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：公顷 |
| 行政单位 | 允许建设区 |  | 有条件建设区 |  | 限制建设区 |  | 禁止建设区 |  | 合计 |
|  | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |  |
| 聊城市 | 151019.64 | 163580.79 | 3902.45 | 3459.53 | 711154.47 | 701320.14 | 5763.48 | 3479.58 | 871840.04 |
| 东昌府区 | 30744.11 | 36415.12 | 1748.92 | 1611.42 | 110971.27 | 106241.90 | 856.75 | 52.61 | 144321.05 |
| 阳谷县 | 17867.69 | 19515.18 | 306.63 | 294.24 | 88402.72 | 86765.86 | 0.00 | 1.76 | 106577.04 |
| 莘县 | 23931.63 | 24763.30 | 345.71 | 303.90 | 116284.34 | 115503.20 | 1441.57 | 1432.85 | 142003.25 |
| 茌平县 | 16241.56 | 16895.71 | 316.55 | 269.37 | 83036.38 | 82511.37 | 742.27 | 660.31 | 100336.76 |
| 东阿县 | 10239.21 | 11956.08 | 278.52 | 271.81 | 61204.61 | 59496.14 | 940.98 | 939.29 | 72663.32 |
| 冠县 | 19845.86 | 20243.76 | 337.83 | 336.03 | 95857.27 | 95461.17 | 81.95 | 81.95 | 116122.91 |
| 高唐县 | 15502.1 | 16197.47 | 271.91 | 177.32 | 77313.87 | 78102.24 | 1649.82 | 260.67 | 94737.7 |
| 临清市 | 16647.48 | 17594.17 | 296.38 | 195.44 | 78084.01 | 77238.26 | 50.14 | 50.14 | 95078.01 |
| 说明：表格数据含省级及以上重点项目建设用地规模。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附表6聊城市耕地保有量调整情况表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：公顷 |
| 行政单位 | 调整前2020年耕地保有量 | 2014年现状耕地面积 | 调整后2020年耕地保有量 | 耕地保有量调整前后变化量 |
| 聊城市 | 565190.97 | 572181.29 | 563092.40 | -2098.57 |
| 东昌府区 | 84142.16 | 91062.20 | 82611.76 | -1530.4 |
| 阳谷县 | 72128.58 | 72007.45 | 72128.58 | 0 |
| 莘县 | 93986.29 | 93727.95 | 93692.96 | -293.33 |
| 茌平县 | 64612.06 | 64830.43 | 64612.06 | 0 |
| 东阿县 | 43921.35 | 44015.99 | 43921.35 | 0 |
| 冠县 | 77842.76 | 78377.19 | 77842.76 | 0.00 |
| 高唐县 | 62771.82 | 62537.21 | 62705.87 | -65.95 |
| 临清市 | 65785.95 | 65622.87 | 65577.06 | -208.89 |

| 附表7聊城市基本农田调整情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：公顷 |  |
| 行政单位 | 调整前基本农田保护目标 | 调整前基本农田保护比例（%） | 调整后基本农田保护目标 | 调整后基本农田保护比例（%） | 调入基本农田 |  |  | 调出基本农田 |  |  |
|  |  |  |  |  | 面积 |  | 比例 | 面积 |  | 比例 |
| 聊城市 | 497585.97 | 87.88% | 482700 | 85.71% | 14708.48 |  | 2.96% | 29594.45 |  | 5.95% |
| 东昌府区 | 66434.08 | 78.12% | 63478.9 | 76.84% | 4856.11 |  | 7.31% | 7811.29 |  | 11.76% |
| 阳谷县 | 64642.67 | 89.62% | 62598.43 | 86.78% | 1379.29 |  | 2.13% | 3423.53 |  | 5.30% |
| 莘县 | 82816.95 | 88.12% | 80978.97 | 86.42% | 1447.5 |  | 1.75% | 3285.48 |  | 3.97% |
| 茌平县 | 56472.26 | 87.32% | 54382.59 | 84.13% | 1698.41 |  | 3.01% | 3788.08 |  | 6.71% |
| 东阿县 | 41188.03 | 93.78% | 39425.5 | 89.76% | 1407.79 |  | 3.42% | 3170.32 |  | 7.70% |
| 冠县 | 71955.58 | 92.44% | 70483.59 | 90.54% | 1380.56 |  | 1.92% | 2852.55 |  | 3.96% |
| 高唐县 | 55207.52 | 87.91% | 54083.23 | 86.23% | 1551.52 |  | 2.81% | 2675.81 |  | 4.85% |
| 临清市 | 58868.88 | 89.49% | 57268.79 | 87.31% | 987.30 |  | 1.68% | 2587.39 |  | 4.40% |

| 附表8聊城市主要控制指标调整情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：公顷 |
| 行政单位 | 建设用地总规模 |  | 城乡建设用地 |  | 城镇工矿用地 |  | 人均城镇工矿用地（m2/人） |  | 交通水利及其他用地规模 |  | 新增建设用地规模 |  | 新增建设占用农用地规模 |  | 新增建设占用耕地规模 |  | 整理开发复垦补充耕地规模 |  | 城乡建设用地增减挂钩指标 |  |
|  | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 聊城市 | 155396.42 | 159586.67 | 140326.89 | 142295.92 | 47678.03 | 50522.62 | 140.00 | 146 | 15637.37 | 17290.75 | 11418.60 | 15527.95 | 10713.54 | 13150.22 | 8086.82 | 13150.22 | 10060.01 | 14032.19 | 7740.72 | 7740.72 |
| 东昌府区 | 32873.06 | 35183.87 | 29646.43 | 31079.46 | 15122.38 | 16522.32 | 137.00 | 175.00 | 3794.41 | 4104.41 | 6043.97 | 8362.02 | 5950.80 | 7106.82 | 3656.73 | 7106.82 | 3801.25 | 7106.82 | 2124.93 | 2124.93 |
| 阳谷县 | 18969.06 | 19296.75 | 16551.36 | 16949.04 | 4268.25 | 4680.01 | 140.00 | 135.00 | 2417.70 | 2347.71 | 738.66 | 1066.35 | 650.58 | 932.49 | 645.84 | 932.49 | 895.61 | 932.49 | 1094.94 | 1094.94 |
| 莘县 | 23996.72 | 24186.52 | 22100.72 | 22060.4 | 5308.00 | 5422.5 | 140.00 | 126.00 | 1896.00 | 2126.12 | 897.20 | 998.90 | 809.10 | 854.58 | 692.20 | 854.58 | 1050.00 | 1050.00 | 857.85 | 857.85 |
| 茌平县 | 15893.26 | 16445.53 | 14334.13 | 14493.86 | 5117.10 | 5430.78 | 138.72 | 141.67 | 1559.13 | 1951.67 | 795.08 | 1347.35 | 782.71 | 1125.43 | 664.12 | 735.90 | 875.66 | 1125.43 | 723.20 | 723.20 |
| 东阿县 | 11059.69 | 11311.30 | 9074.60 | 9304.36 | 3378.91 | 3608.67 | 138.26 | 147.66 | 1985.09 | 2006.94 | 653.08 | 904.69 | 507.06 | 735.90 | 487.49 | 813.80 | 735.90 | 735.90 | 707.52 | 707.52 |
| 冠县 | 19922.1 | 20076.37 | 18705.64 | 18859.87 | 4070.14 | 4223.70 | 140.00 | 115.00 | 1216.46 | 1216.50 | 868.78 | 1023.01 | 727.96 | 813.80 | 694.2 | 1125.43 | 951.67 | 1192.96 | 816.53 | 816.53 |
| 高唐县 | 15753.28 | 15897.26 | 13805.98 | 13948.13 | 4593.96 | 4737.94 | 140.00 | 153.00 | 1947.36 | 1949.13 | 673.37 | 817.35 | 596.2 | 689.02 | 576.55 | 689.02 | 857.74 | 996.41 | 681.88 | 681.88 |
| 临清市 | 16929.25 | 17189.07 | 16108.03 | 15600.80 | 5819.29 | 5896.70 | 140.00 | 137.00 | 821.22 | 1588.27 | 748.46 | 1008.28 | 689.13 | 892.18 | 669.69 | 892.18 | 892.18 | 892.18 | 733.87 | 733.87 |

| 附表9 聊城市重点建设项目用地规划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：公顷 |  |  |  |
| 项目类型 | 项目名称 |  | 建设性质 | 建设年限 | 项目用地 |  |  |  |  | 涉及县（市、区） |  | 上图规模 | 级别 |  |
|  |  |  |  |  | 总规模 | 其中新增建设用地 |  | 其中占耕地 |  |  |  |  |  |  |
| 交通 | 聊城飞机场 |  | 新建 | 2016-2020 | 204.11 | 204.01 |  | 191.94 |  | 东昌府区、冠县 |  | 204.11 | 省级及以上 |  |
| 交通 | 郑济高铁 |  | 新建 | 2017-2020 | 405.27 | 365.09 |  | 296.33 |  | 东昌府区、茌平县、阳谷县、莘县 |  | 405.27 | 省级及以上 |  |
| 交通 | 京九铁路 |  | 新建 | 2017-2020 | 315.29 | 303.48 |  | 262.62 |  | 东昌府区、临清市、阳谷县 |  | 315.29 | 省级及以上 |  |
| 交通 | 聊泰铁路 |  | 新建 | 2017-2020 | 233.67 | 223.4 |  | 187.32 |  | 茌平县、东昌府区、东阿县 |  | 233.67 | 省级及以上 |  |
| 交通 | 聊泰铁路公铁两用桥连接线（G105京澳线东阿绕城段） |  | 新建 | 2017-2020 | 42.5 | 30.22 |  | 15.87 |  | 东阿县 |  | 42.5 | 省级及以上 |  |
| 交通 | 高铁站基础设施配套 |  | 新建 | 2017-2020 | 41.37 | 41.37 |  | 37.89 |  | 东昌府区 |  | 41.37 | 省级及以上 |  |
| 交通 | 国家高速公路青兰线山东东阿至聊城段公路项目 |  | 新建 | 2016-2020 | 644.38 | 643.21 |  | 522.83 |  | 东昌府区、东阿县、莘县 |  | 644.38 | 省级及以上 |  |
| 交通 | 省际出入口毕屯至鲁豫界段 |  | 新建 | 2016-2020 | 16.66 | 16.08 |  | 14.86 |  | 莘县 |  | 16.66 | 省级及以上 |  |
| 交通 | 莘县至南乐（鲁豫界）公路建设项目 |  | 新建 | 2016-2020 | 131.34 | 130.85 |  | 119.2 |  | 莘县 |  | 131.34 | 省级及以上 |  |
| 交通 | G309青兰线聊城绕城段 |  | 新建 | 2017-2020 | 127.51 | 114.3 |  | 66.36 |  | 东昌府区、茌平县 |  | 127.51 | 省级及以上 |  |
| 交通 | G341胶海线及S325齐聊线东阿绕城段 |  | 新建 | 2017-2020 | 36.52 | 35.66 |  | 25.08 |  | 东阿县 |  | 36.52 | 省级及以上 |  |
| 交通 | G341胶海线东阿至阳谷界 |  | 改建 | 2017-2020 | 12.67 | 12.18 |  | 10.97 |  | 东阿县 |  | 12.67 | 省级及以上 |  |
| 交通 | G240保台线莘县东李庄至鲁豫界段改建工程项目 |  | 改建 | 2016-2020 | 189.31 | 13.62 |  | 2.73 |  | 莘县 |  | 189.31 | 省级及以上 |  |
| 交通 | G240保台线莘县岳亭至鲁豫界段改建工程项目 |  | 改建 | 2016-2020 | 13.21 | 11.6 |  | 10.88 |  | 莘县 |  | 13.21 | 省级及以上 |  |
| 交通 | G309青兰线冠县段改建工程 |  | 扩建 | 2016-2020 | 63.41 | 63.41 |  | 38.63 |  | 冠县 |  | 63.41 | 省级及以上 |  |
| 交通 | G514S242高唐至博平段 |  | 扩建 | 2017-2020 | 237.5 | 3.39 |  | 1.51 |  | 高唐县 |  | 237.5 | 省级及以上 |  |
| 交通 | G105京澳线东阿黄河大桥 |  | 新建 | 2017-2020 | 20.72 | 20.12 |  | 17.33 |  | 东阿县 |  | 20.72 | 省级及以上 |  |
| 交通 | 高唐至东阿高速公路 |  | 新建 | 2017-2020 | 789.32 | 746.51 |  | 623.85 |  | 茌平县、东阿县、高唐县 |  | 789.32 | 省级及以上 |  |
| 交通 | 德州至高唐公路 |  | 新建 | 2017-2020 | 50.09 | 49.87 |  | 45.81 |  | 高唐县 |  | 50.09 | 省级及以上 |  |
| 交通 | S242临商线聊城绕城段 |  | 新建 | 2016-2020 | 210.96 | 168.55 |  | 86.9 |  | 东昌府区、茌平县 |  | 210.96 | 省级及以上 |  |
| 交通 | S246临邹线聊城绕城段 |  | 新建 | 2017-2020 | 108.32 | 104.46 |  | 69.42 |  | 东昌府区 |  | 108.32 | 省级及以上 |  |
| 交通 | S14高邢高速聊城段临清服务区 |  | 新建 | 2017-2020 | 20 | 20 |  | 17.56 |  | 临清市 |  | 20 | 省级及以上 |  |
| 交通 | S14高邢高速聊城段高唐西停车区 |  | 新建 | 2017-2020 | 4.76 | 4.76 |  | 4.59 |  | 高唐县 |  | 4.76 | 省级及以上 |  |
| 交通 | S249魏阳线莘县曹楼至阳谷鱼林绕城段建设工程项目 |  | 新建 | 2016-2020 | 101.31 | 96.83 |  | 80.14 |  | 莘县、阳谷县 |  | 101.31 | 省级及以上 |  |
| 交通 | 德上高速东昌府服务区 |  | 新建 | 2017-2020 | 6.88 | 6.88 |  | 5.16 |  | 东昌府区 |  | 6.88 | 省级及以上 |  |
| 交通 | 东阿至东平黄河公路大桥 |  | 新建 | 2017-2020 | 10.04 | 8.66 |  | 7.83 |  | 东阿县 |  | 10.04 | 省级及以上 |  |
| 交通 | S260临观线鲁翼冀界（漳卫运河）至西窑村新建工程 |  | 改建 | 2017-2020 | 2.39 | 0.96 |  | 0.68 |  | 临清市 |  | 2.39 | 省级及以上 |  |
| 交通 | S248临观线杨寺地至莘县丈八及S249魏阳线丈八至曹楼段改建项目 |  | 改建 | 2016-2020 | 85.59 | 16.47 |  | 7.38 |  | 冠县、莘县 |  | 85.59 | 省级及以上 |  |
| 交通 | S247临大线临清至莘县段 |  | 改建 | 2016-2020 | 77.89 | 31.79 |  | 5.99 |  | 冠县、东昌府区、临清市、莘县 |  | 77.89 | 省级及以上 |  |
| 交通 | S247临大线莘县至鲁冀界段项目 |  | 改建 | 2016-2020 | 47.21 | 27.31 |  | 7.71 |  | 莘县 |  | 47.21 | 省级及以上 |  |
| 交通 | S242临商线杨庄段 |  | 扩建 | 2016-2020 | 86.3 | 16.3 |  | 2.02 |  | 茌平县 |  | 86.3 | 省级及以上 |  |
| 交通 | 济馆高速服务区扩建项目 |  | 扩建 | 2016-2020 | 2.82 | 2.82 |  | 2.74 |  | 冠县 |  | 2.82 | 省级及以上 |  |
| 水利 | 房屯泵站 |  | 新建 | 2017-2020 | 0.12 | 0.12 |  | 0.03 |  | 东昌府区 |  | 0.12 | 省级及以上 |  |
| 水利 | 王铺灌区(李庄泵站) |  | 新建 | 2017-2020 | 0.45 | 0.45 |  | 0.44 |  | 东昌府区 |  | 0.45 | 省级及以上 |  |
| 水利 | 位山灌区东西引水渠 |  | 新建 | 2017-2020 | 131.75 | 119.42 |  | 64.87 |  | 东阿县、阳谷县 |  | 131.75 | 省级及以上 |  |
| 水利 | 南水北调东线一期工程临清市续建配套工程 |  | 新建 | 2017-2020 | 290.39 | 288.28 |  | 270.88 |  | 临清市 |  | 290.39 | 省级及以上 |  |
| 水利 | 聊城市彭楼灌区续建配套节水改造工程建设项目 |  | 扩建 | 2016-2020 | 67.01 | 66.98 |  | 49.53 |  | 冠县、莘县 |  | 67.01 | 省级及以上 |  |
| 电力 | 马西110千伏变电站项目 |  | 新建 | 2016-2020 | 0.4 | 0.4 |  | 0 |  | 莘县 |  | 0.4 | 省级及以上 |  |
| 电力 | 聊城南500千伏变电站项目 |  | 新建 | 2016-2020 | 5.92 | 5.92 |  | 5.77 |  | 莘县 |  | 5.92 | 省级及以上 |  |
| 小计 |  |  |  |  | 4835.36 | 4015.73 |  | 3181.65 |  |  |  | 4835.36 |  |  |
| 交通 | 德上高速公路聊城至范县（鲁豫界）段项目 | 新建 |  | 2017-2021 | 272.59 | 272.27 |  | 245.47 |  | 东昌府区 |  | 272.59 | 市级及以下 |  |
| 交通 | G514齐邯线临清绕城段 | 改建 |  | 2017-2020 | 26.41 | 16.3 |  | 10.84 |  | 临清市 |  | 26.41 | 市级及以下 |  |
| 交通 | G309青兰高速茌平绕城段 | 新建 |  | 2016-2020 | 73.9 | 54.43 |  | 36.6 |  | 茌平县 |  | 73.9 | 市级及以下 |  |
| 交通 | 济聊高速连接线 | 新建 |  | 2017-2020 | 9.7 | 9.66 |  | 8.9 |  | 东昌府区 |  | 9.7 | 市级及以下 |  |
| 交通 | 东昌路 | 新建 |  | 2017-2020 | 30.19 | 27.27 |  | 21.65 |  | 东昌府区 |  | 30.19 | 市级及以下 |  |
| 交通 | 光岳南路 | 新建 |  | 2017-2020 | 17.24 | 15.11 |  | 10.07 |  | 东昌府区 |  | 17.24 | 市级及以下 |  |
| 交通 | 八里庄路 | 新建 |  | 2017-2020 | 14.2 | 10.57 |  | 7.41 |  | 东昌府区 |  | 14.2 | 市级及以下 |  |
| 交通 | 博州路 | 新建 |  | 2017-2020 | 0.56 | 0.08 |  | 0 |  | 东昌府区 |  | 0.56 | 市级及以下 |  |
| 交通 | 古溻河生态旅游 | 新建 |  | 2017-2020 | 14.24 | 14.24 |  | 8.99 |  | 东昌府区 |  | 14.24 | 市级及以下 |  |
| 交通 | 向庄路 | 新建 |  | 2017-2020 | 13.28 | 13.28 |  | 11.69 |  | 东昌府区 |  | 13.28 | 市级及以下 |  |
| 交通 | 向阳路 | 新建 |  | 2017-2020 | 1.23 | 1.17 |  | 0.74 |  | 东昌府区 |  | 1.23 | 市级及以下 |  |
| 交通 | 城源路 | 新建 |  | 2017-2020 | 61.27 | 60.33 |  | 50.09 |  | 东昌府区 |  | 61.27 | 市级及以下 |  |
| 交通 | 奥森路 | 新建 |  | 2017-2020 | 0.71 | 0.62 |  | 0.01 |  | 东昌府区 |  | 0.71 | 市级及以下 |  |
| 交通 | 寒香路 | 新建 |  | 2017-2020 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 东昌府区 |  | 0.2 | 市级及以下 |  |
| 交通 | 平原路 | 新建 |  | 2017-2020 | 0.02 | 0.02 |  | 0.02 |  | 东昌府区 |  | 0.02 | 市级及以下 |  |
| 交通 | 平山卫路 | 新建 |  | 2017-2020 | 0.17 | 0.17 |  | 0 |  | 东昌府区 |  | 0.17 | 市级及以下 |  |
| 交通 | 摄城路 | 新建 |  | 2017-2020 | 29.26 | 25.6 |  | 12.31 |  | 东昌府区 |  | 29.26 | 市级及以下 |  |
| 交通 | 昌润北路 | 新建 |  | 2017-2020 | 0.61 | 0.51 |  | 0.03 |  | 东昌府区 |  | 0.61 | 市级及以下 |  |
| 交通 | 机场路 | 新建 |  | 2017-2020 | 58.45 | 58.22 |  | 11.3 |  | 东昌府区、冠县 |  | 58.45 | 市级及以下 |  |
| 交通 | 柳园南路 | 新建 |  | 2017-2020 | 1.04 | 0.85 |  | 0.01 |  | 东昌府区 |  | 1.04 | 市级及以下 |  |
| 交通 | 武水路 | 新建 |  | 2017-2020 | 0.12 | 0.12 |  | 0 |  | 东昌府区 |  | 0.12 | 市级及以下 |  |
| 交通 | 母庄路 | 新建 |  | 2017-2020 | 10.67 | 9.45 |  | 7.49 |  | 东昌府区 |  | 10.67 | 市级及以下 |  |
| 交通 | 海源路 | 新建 |  | 2017-2020 | 23.71 | 20.99 |  | 17.82 |  | 东昌府区 |  | 23.71 | 市级及以下 |  |
| 交通 | 清平路 | 新建 |  | 2017-2020 | 0.14 | 0.14 |  | 0 |  | 东昌府区 |  | 0.14 | 市级及以下 |  |
| 交通 | 湖南路 | 新建 |  | 2017-2020 | 1.46 | 1.3 |  | 0 |  | 东昌府区 |  | 1.46 | 市级及以下 |  |
| 交通 | 祁连山路 | 新建 |  | 2017-2020 | 37.87 | 37.87 |  | 32.43 |  | 东昌府区 |  | 37.87 | 市级及以下 |  |
| 交通 | 站前街南延 | 新建 |  | 2017-2020 | 6.31 | 4.84 |  | 4.23 |  | 东昌府区 |  | 6.31 | 市级及以下 |  |
| 交通 | 西关街 | 新建 |  | 2017-2020 | 16.87 | 16.87 |  | 15.24 |  | 东昌府区 |  | 16.87 | 市级及以下 |  |
| 交通 | 财干路 | 新建 |  | 2017-2020 | 0.27 | 0.27 |  | 0 |  | 东昌府区 |  | 0.27 | 市级及以下 |  |
| 交通 | 邓楼路 | 新建 |  | 2017-2020 | 10.92 | 9.4 |  | 7.67 |  | 东昌府区 |  | 10.92 | 市级及以下 |  |
| 交通 | 西环路 | 扩建 |  | 2016-2020 | 7.93 | 7.69 |  | 4.37 |  | 冠县 |  | 7.93 | 市级及以下 |  |
| 交通 | 长江路 | 新建 |  | 2017-2020 | 18.81 | 16.02 |  | 14.61 |  | 东昌府区 |  | 18.81 | 市级及以下 |  |
| 交通 | 香江西路 | 新建 |  | 2017-2020 | 12.54 | 12.51 |  | 10.27 |  | 东昌府区 |  | 12.54 | 市级及以下 |  |
| 交通 | 二环北路西沿 | 新建 |  | 2010-2020 | 4.36 | 3.54 |  | 3.24 |  | 茌平县 |  | 4.36 | 市级及以下 |  |
| 交通 | 黑龙江路 | 新建 |  | 2017-2020 | 65.9 | 65.36 |  | 48.15 |  | 东昌府区 |  | 65.9 | 市级及以下 |  |
| 交通 | 黑龙江路东延 | 新建 |  | 2016-2020 | 66.47 | 64.38 |  | 52.49 |  | 茌平县 |  | 66.47 | 市级及以下 |  |
| 交通 | 茌东大道 | 新建 |  | 2016-2020 | 24.71 | 23.01 |  | 18.77 |  | 茌平县、东阿县 |  | 24.71 | 市级及以下 |  |
| 交通 | 金堤河扶贫大道 | 改建 |  | 2016-2020 | 107.55 | 68.51 |  | 33.86 |  | 阳谷县、莘县 |  | 107.55 | 市级及以下 |  |
| 交通 | 邯济铁路 | 扩建 |  | 2017-2020 | 30.88 | 5.1 |  | 5.1 |  | 高唐县 |  | 30.88 | 市级及以下 |  |
| 交通 | 周公河湿地 | 新建 |  | 2017-2020 | 1.92 | 1.92 |  | 0.11 |  | 东昌府区 |  | 1.92 | 市级及以下 |  |
| 水利 | 位山灌区沉沙池改扩建工程 | 新建 |  | 2017-2020 | 21.58 | 19.73 |  | 15.84 |  | 东昌府区、东阿县 |  | 21.58 | 市级及以下 |  |
| 水利 | 位山灌区沉沙池旅游扶贫开发项目 | 新建 |  | 2017-2020 | 128.54 | 116.57 |  | 29.85 |  | 东昌府区、阳谷县、东阿县 |  | 128.54 | 市级及以下 |  |
| 水利 | 徒骇河朱庄节制闸工程 | 新建 |  | 2017-2020 | 0.6 | 0.6 |  | 0.6 |  | 高唐县 |  | 0.6 | 市级及以下 |  |
| 水利 | 徒骇河南镇节制闸工程 | 新建 |  | 2017-2020 | 0.55 | 0.55 |  | 0 |  | 高唐县 |  | 0.55 | 市级及以下 |  |
| 水利 | 南水北调冠县续建配套工程取水加压泵站 | 新建 |  | 2017-2020 | 0.3 | 0.3 |  | 0.28 |  | 东昌府区 |  | 0.3 | 市级及以下 |  |
| 水利 | 度假区赵王河改道工程 | 新建 |  | 2017-2020 | 25.34 | 24.19 |  | 20.04 |  | 东昌府区 |  | 25.34 | 市级及以下 |  |
| 水利 | 聊城市徒骇河北城橡胶坝建设工程 | 新建 |  | 2017-2020 | 3.17 | 3.17 |  | 1.59 |  | 东昌府区 |  | 3.17 | 市级及以下 |  |
| 水利 | 马颊河闫谭节制闸工程 | 新建 |  | 2017-2020 | 0.45 | 0.45 |  | 0.45 |  | 东昌府区 |  | 0.45 | 市级及以下 |  |
| 水利 | 马颊河薛王刘水库工程 | 新建 |  | 2016-2020 | 0.07 | 0.07 |  | 0.07 |  | 茌平县 |  | 0.07 | 市级及以下 |  |
| 水利 | 班庄村水工建筑 | 新建 |  | 2016-2020 | 0.15 | 0.15 |  | 0 |  | 冠县 |  | 0.15 | 市级及以下 |  |
| 水利 | 聊城市彭楼灌区续建配套节水改造工程建设项目 | 扩建 |  | 2016-2020 | 7.58 | 7.58 |  | 3.54 |  | 冠县、临清市、莘县 |  | 7.58 | 市级及以下 |  |
| 水利 | 东刑水库 | 新建 |  | 2015-2020 | 27.92 | 27.92 |  | 10.41 |  | 茌平县 |  | 27.92 | 市级及以下 |  |
| 水利 | 信源水库 | 新建 |  | 2010-2020 | 127.75 | 127.64 |  | 115.26 |  | 茌平县 |  | 127.75 | 市级及以下 |  |
| 水利 | 临清运泽水库 | 新建 |  | 2017-2020 | 3.04 | 3.04 |  | 0.89 |  | 临清市 |  | 3.04 | 市级及以下 |  |
| 水利 | 金堤河拦蓄水库建设项目 | 新建 |  | 2016-2020 | 3.5 | 3.5 |  | 2.82 |  | 阳谷县、莘县 |  | 3.5 | 市级及以下 |  |
| 水利 | 辛集水库 | 新建 |  | 2017-2020 | 0.69 | 0.69 |  | 0.69 |  | 东昌府区 |  | 0.69 | 市级及以下 |  |
| 水利 | 辛集水库 | 新建 |  | 2016-2020 | 174.03 | 174.03 |  | 165.87 |  | 冠县 |  | 174.03 | 市级及以下 |  |
| 水利 | 大沙河水库 | 新建 |  | 2016-2020 | 149.96 | 139.62 |  | 72.97 |  | 冠县 |  | 149.96 | 市级及以下 |  |
| 水利 | 太平水库 | 新建 |  | 2016-2018 | 27.97 | 27.17 |  | 24.75 |  | 高唐县 |  | 27.97 | 市级及以下 |  |
| 能源 | 风力发电项目 | 新建 |  | 2017-2020 | 20.88 | 20.88 |  | 20.35 |  | 高唐县 |  | 20.88 | 市级及以下 |  |
| 电力 | 垃圾发电厂 | 新建 |  | 2016-2020 | 0.38 | 0.38 |  | 0.38 |  | 冠县 |  | 0.38 | 市级及以下 |  |
| 电力 | 国家电网八刘35kv变电站 | 新建 |  | 2017-2020 | 0.28 | 0.28 |  | 0.13 |  | 东昌府区 |  | 0.28 | 市级及以下 |  |
| 电力 | 国家电网沙集110kv变电站 | 新建 |  | 2017-2020 | 0.36 | 0.36 |  | 0.36 |  | 东昌府区 |  | 0.36 | 市级及以下 |  |
| 电力 | 国家电网贺海35kv变电站 | 新建 |  | 2017-2020 | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 |  | 东昌府区 |  | 0.25 | 市级及以下 |  |
| 电力 | 国家电网郑南110kv变电站 | 新建 |  | 2017-2020 | 0.4 | 0.4 |  | 0.22 |  | 东昌府区 |  | 0.4 | 市级及以下 |  |
| 电力 | 孙疃变电站 | 新建 |  | 2016-2020 | 0.99 | 0.99 |  | 0 |  | 冠县 |  | 0.99 | 市级及以下 |  |
| 电力 | 杨村变电站 | 新建 |  | 2016-2020 | 0.31 | 0.31 |  | 0.31 |  | 冠县 |  | 0.31 | 市级及以下 |  |
| 电力 | 东高变电站 | 新建 |  | 2017-2020 | 0.81 | 0.81 |  | 0.81 |  | 高唐县 |  | 0.81 | 市级及以下 |  |
| 电力 | 徐庄变电站 | 新建 |  | 2017-2020 | 1.55 | 1.55 |  | 1.22 |  | 高唐县 |  | 1.55 | 市级及以下 |  |
| 电力 | 光明变电站 | 新建 |  | 2017-2020 | 4.41 | 4.41 |  | 3.88 |  | 高唐县 |  | 4.41 | 市级及以下 |  |
| 电力 | 姜店变电站 | 改建 |  | 2017-2020 | 0.13 | 0.13 |  | 0.13 |  | 高唐县 |  | 0.13 | 市级及以下 |  |
| 电力 | 鱼丘变电站 | 新建 |  | 2017-2020 | 0.54 | 0.54 |  | 0.54 |  | 高唐县 |  | 0.54 | 市级及以下 |  |
| 电力 | 丁张变电站 | 新建 |  | 2017-2020 | 0.35 | 0.35 |  | 0.35 |  | 高唐县 |  | 0.35 | 市级及以下 |  |
| 环保 | 冠县污水处理厂 | 扩建 |  | 2016-2020 | 4.05 | 4.05 |  | 0.41 |  | 冠县 |  | 4.05 | 市级及以下 |  |
| 环保 | 第二污水处理厂 | 新建 |  | 2016-2020 | 3.9 | 3.9 |  | 3.64 |  | 冠县 |  | 3.9 | 市级及以下 |  |
| 环保 | 梁村镇污水处理厂 | 新建 |  | 2017-2020 | 0.68 | 0.68 |  | 0.51 |  | 高唐县 |  | 0.68 | 市级及以下 |  |
| 环保 | 固河镇污水处理厂 | 新建 |  | 2017-2020 | 0.91 | 0.91 |  | 0.91 |  | 高唐县 |  | 0.91 | 市级及以下 |  |
| 环保 | 杨屯乡污水处理厂 | 新建 |  | 2017-2020 | 0.83 | 0.83 |  | 0.37 |  | 高唐县 |  | 0.83 | 市级及以下 |  |
| 环保 | 姜店乡污水处理厂 | 新建 |  | 2017-2020 | 0.56 | 0.56 |  | 0.56 |  | 高唐县 |  | 0.56 | 市级及以下 |  |
| 环保 | 清平镇污水处理厂 | 新建 |  | 2017-2020 | 0.98 | 0.98 |  | 0 |  | 高唐县 |  | 0.98 | 市级及以下 |  |
| 环保 | 赵寨子镇污水处理厂 | 新建 |  | 2017-2020 | 0.58 | 0 |  | 0.58 |  | 高唐县 |  | 0.58 | 市级及以下 |  |
| 环保 | 琉璃寺镇污水处理厂 | 新建 |  | 2017-2020 | 0.63 | 0.63 |  | 0.63 |  | 高唐县 |  | 0.63 | 市级及以下 |  |
| 其他 | 陵园选址 | 新建 |  | 2017-2020 | 26.49 | 26.49 |  | 23.48 |  | 东昌府区 |  | 26.49 | 市级及以下 |  |
| 其他 | 京杭运河（聊城段）旅游产业开发项目 | 新建 |  | 2016-2020 | 227.65 | 217.32 |  | 156.33 |  | 东昌府区、东阿县、阳谷县、茌平县 |  | 227.65 | 市级及以下 |  |
| 其他 | 千岛山庄河西岸 | 新建 |  | 2016-2020 | 129.92 | 119.09 |  | 98.05 |  | 茌平县 |  | 129.92 | 市级及以下 |  |
| 其他 | 金堤河旅游牧场度假区项目 | 新建 |  | 2016-2020 | 18.48 | 12.42 |  | 7.35 |  | 阳谷县、莘县 |  | 18.48 | 市级及以下 |  |
| 小计 |  |  |  |  | 2225.17 | 2046.66 |  | 1499.65 |  | 0 |  | 2225.17 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 7060.53 | 6062.39 |  | 4681.30 |  |  |  | 7060.53 |  |  |

| 附表10聊城市中心城区管制分区表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单位：公顷 |
| 行政单位 | 中心城区规划控制范围 | 允许建设区 | 有条件建设区 | 限制建设区 | 禁止建设区 |
| 东昌府区 | 22033.53 | 16062.12 | 471.97 | 5475.53 | 23.91 |
| 古楼街道 | 1640.38 | 1035.32 | 6.83 | 574.32 | 23.91 |
| 闫寺街道 | 1985.01 | 1811.60 | 0.00 | 173.41 | 0.00 |
| 北城街道 | 2351.03 | 2037.09 | 0.00 | 313.94 | 0.00 |
| 蒋官屯街道 | 3445.37 | 2091.55 | 172.57 | 1181.25 | 0.00 |
| 新区街道 | 1384.36 | 1015.37 | 75.14 | 293.85 | 0.00 |
| 东城街道 | 2688.60 | 1717.65 | 171.25 | 799.70 | 0.00 |
| 柳园街道 | 1883.04 | 1594.65 | 0.00 | 288.39 | 0.00 |
| 湖西街道 | 2451.43 | 2352.10 | 0.00 | 99.33 | 0.00 |
| 许营乡 | 1491.69 | 1184.64 | 29.87 | 277.18 | 0.00 |
| 凤凰街道 | 592.43 | 113.91 | 0.00 | 478.52 | 0.00 |
| 侯营镇 | 108.86 | 16.54 | 0.00 | 92.32 | 0.00 |
| 朱老庄乡 | 1607.00 | 1017.00 | 0.00 | 590.00 | 0.00 |
| 于集镇 | 404.33 | 74.70 | 16.31 | 313.32 | 0.00 |
| 合计 | 22033.53 | 16062.12 | 471.97 | 5475.53 | 23.91 |